- ROMÂNIA                                                               ANEXA nr.1

JUDEŢUL SATU MARE                                       la Proiectul de Hotărâre nr. ________/_________

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PRINCIPALII

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

aferenți obiectivului ‟Modernizarea drumului județean DJ193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1+300 – 41+300”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, vor fi:

- Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

- Valoarea totală a investiției este de 		418.962.668,42 lei cu T.V.A.

- Valoarea totală a investiției este de 		352.480.585,19 lei fără T.V.A.

- Valoarea construcții + montaj (C+M) 	278.555.632,15 lei cu T.V.A.

- Valoarea construcții + montaj (C+M)  	234.080.363,15 lei fără T.V.A.

B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/ capacitați fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – si, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice in vigoare

Documentația tehnico-economică elaborată propune modernizarea drumului județean DJ193 astfel:

- Lungime totală drum: 39.923,60 m (39,924 km rotunjit);

- Clasa tehnică drum: clasa tehnică III (km 1+325,00-5+400,0) și clasa tehnică IV (km 5+400,00-41+248,60);

C. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultate/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții.

- Valoarea totală a investiției este de 		418.962.668,42 lei cu T.V.A.

- Valoarea totală a investiției este de 		352.480.585,19 lei fără T.V.A.

- Valoarea construcții + montaj (C+M) 	278.555.632,15 lei cu T.V.A.

- Valoarea construcții + montaj (C+M)  	234.080.363,15 lei fără T.V.A.

D. Durata estimată de realizare a obiectivului de investiții exprimată în luni: 30 de luni din care 6 luni pentru proiectare și 24 luni pentru execuție.

PREŞEDINTE,                                                              	DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Pataki Csaba                                                                           Ștern Felicia Cristina

SVA ASISTEH S.R.L.

ADMINISTRATOR

SUSAN Vlad Adrian

Red./Tehn.M.F.. 5 ex