**JUDEŢUL SATU MARE VICEPREȘEDINTE, CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE**  Buzgău Oliviu-Aurel

**DIRECŢIA TEHNICĂ**

Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza DALI pentru obiectivul de investiție “Consolidare DJ 109L în localitatea Călinești Oaș, județul Satu Mare”**

Conform Referatului de necesitate nr. 6500/14.03.2024 , s-a aprobat achiziția directă offline a serviciilor de Expertiză tehnică + DALI + documentație pentru obținerea Certificatului de urbanism + Documentații pentru obținerea avizelor, inclusiv obținerea acestora + DTAC, cu asigurarea verificării de specialitate pentru obiectivul de investiție ”Consolidare DJ109L în localitatea Călinești Oaș, județul Satu Mare,

A fost încheiat Contractul de servicii nr. 133/18.03.2024 având ca şi prestator SC SVA ASISTEH S.R.L., iar în baza contractului, prestatorul a depus documentaţia tehnico-economică pentru lucrarea menţionată,

Conform documentației tehnice, principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții sunt:

1. **Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, din care construcții-montaj, în conformitate cu devizul general**

Valoarea totală a investiției 4.912.419,82 lei (fără TVA) 5.839.644,62 lei (cu TVA)

din care Construcții-montaj 3.082.170,77 lei (fără TVA) 3.667.782,30 lei (cu TVA)

1. **Indicatori minimali, respectiv indicatorii de performanță și calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare**

Caracteristicile construcției, indici tehnici:

* Lungime sector drum propus spre consolidare: 1.543 m
* Refacere integrală pe sectoarele: km 15+583-15+693, km 15+820 – 15+872, km 16+781+16+832
* Profil transversal: 2 benzi de câte 3m
* Acostamente: 1 m de fiecare parte din care 0,25 banda de încadrare
* Pante transversale: 2,5% pentru parte carosabilă și banda de încadrare, 4% pentru acostament

1. **Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții**

Valoarea totală a investiției 4.912.419,82 lei (fără TVA) 5.839.644,62 lei (cu TVA)

din care Construcții-montaj 3.082.170,77 lei (fără TVA) 3.667.782,30 lei (cu TVA)

**Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 4 luni proiectare + 3 luni execuție.**

în temeiul prevederilor art.182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, **considerăm oportună şi legală aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza DALI pentru obiectivul de investiție “Consolidare DJ 109L în localitatea Călinești Oaș, județul Satu Mare”**.

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECŢIA TEHNICĂ,

Şereş Ioan

VIZAT JURIDIC,

Bota Alexandru Mihai

Red./Tehn.B.A. 5 ex.