- ROMÂNIA                                                               						ANEXA nr.3

JUDEŢUL SATU MARE                                       la Proiectul de Hotărâre nr. ________/_________

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PRINCIPALII

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

aferenți stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Păulești, județul Satu Mare, pentru obiectivul ‟Modernizarea drumului județean DJ193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1+300 – 41+300”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, vor fi:

A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

- Valoarea totală a investiției este de 		1.297.807,38 lei cu T.V.A.,

- Valoarea totală a investiției este de 		1.092.130,40 fără T.V.A.,

- Valoarea construcții + montaj (C+M) 	261.800,00 lei cu T.V.A.

- Valoarea construcții + montaj (C+M)  	220.000,00 lei fără T.V.A.

B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/ capacitați fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – si, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice in vigoare

Documentația tehnico-economică elaborată propune:

Stații de reîncărcare vehicule electrice instalate: 4 buc.

Putere totală instalată pe stații: 30 kW / stație.

C. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultate/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții.

Timp mediu de rentabilizare a investiţiei: 5 ani.

D. Durata estimată de realizare a obiectivului de investiții exprimată în luni: 14 de luni din care 4 luni pentru proiectare și 10 luni pentru execuție.

PREŞEDINTE,                                                              	DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

PATAKI Csaba                                                                       ȘTERN Felicia Cristina

ELECTRO GAVRĂU S.R.L.

ADMINISTRATOR

GAVRĂU Ovidiu

Red./Tehn.M.F.. 5 ex