ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.___________________2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 53/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare”

Consiliul Județean Satu Mare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. _________________ al președintelui Consiliului Județean Satu Mare, anexat prezentului proiect de hotărâre,

ținând seama de:

- Contractul de finanțare cu nr. 139892/27.12.2022;

- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 53/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare”;

- Solicitarea de clarificări nr. 1 transmisă de către Autoritatea de management - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 16956/01.08.2023;

luând în considerare prevederile art. 2 lit. c), ale art. 7 alin. (4) precum și cele                        ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 173 alin (1) lit. b) și ale alin. (3) lit. f) precum și cele ale art. 182 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. I Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 53/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare”, se modifică conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Dezvoltare Regională din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, respectiv Spitalul Orășenesc Negrești Oaș.

Art. III Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare Regională din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, respectiv Spitalul Orășenesc Negrești Oaș.

Satu Mare, ____________2023

INIŢIATOR,

PREŞEDINTE                                                               AVIZEAZĂ:

Pataki Csaba                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Crasnai Mihaela Elena Ana

Red./Tehn. T.L.R./Exemplare 5

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PREŞEDINTE

NR.____________________

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 53/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare”

Județul Satu Mare implementează proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare”, proiect finanțat în cadrul primului apel de proiecte al Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Componenta 5 – Valul Renovării.

Obiectivul specific al proiectului este renovarea energetică a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), clădire formată din corpurile :A,B,C,C’,D, având ca rezultat creșterea eficienței energetice a clădirii.

În acest sens Spitalul Orășenesc Negrești Oaș a încheiat Contractul de servicii nr. 9572/16.11.2022 cu S.C. SFERA CON S.R.L., având ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare”.

Documentația a fost predată, recepționată și încărcată în termen (martie 2023), pe platforma PNRR, împreună cu Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.53/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare”.

Acestea au fost analizate de către Autoritatea de management - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar în data de 01.08.2023 a fost  transmisă Solicitarea de clarificări nr. 1, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr.16956/01.08.2023 prin care ni se solicită completarea Hotărârii nr.53/2023 și anume, Anexa acesteia cu principalii indicatori tehnico-economici, trebuie să fie asumată de către proiectant.

Astfel, este necesară modificarea Anexei cu principalii indicatori tehnico-economici, în vederea încărcării acesteia în platformă, în forma cerută de către Autoritatea de Management.

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 44.940.772,39 lei cu T.V.A., respectiv 37.811827,08 lei fără T.V.A., din care construcții + montaj (C+M) 31.487.652,46 lei cu T.V.A. respectiv 26.460.212,15 fără T.V.A.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni:

- Durata estimată de execuție este de 12 luni.

- Durata de implementare: 20 de luni.

Luând în considerare prevederile art. 2 lit. c), ale art. 7 alin. (4) precum și cele ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

raportat la prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIŢIEZ:

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 53/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare”

INIŢIATOR:

PREŞEDINTE,

Pataki Csaba

Red./Tehn.M.D./5 ex

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Nr. _____________________

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 53/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare”

Județul Satu Mare implementează proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare”, proiect finanțat în cadrul primului apel de proiecte al Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Componenta 5 – Valul Renovării.

Obiectivul specific al proiectului este renovarea energetică a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), clădire formată din corpurile: A,B,C,C’,D, având ca rezultat creșterea eficienței energetice a clădirii.

În acest sens Spitalul Orășenesc Negrești Oaș a încheiat cu S.C. SFERA CON S.R.L. Contractul de servicii nr. 9572/16.11.2022 având ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare”.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției :

A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general,

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 44.940.772,39 lei cu T.V.A., respectiv 37.811.827,08 lei fără T.V.A., din care construcții + montaj (C+M) 31.487.652,46 lei cu T.V.A. respectiv 26.460.212,15 lei fără T.V.A.

B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/ capacitați fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice in vigoare;

| Indicatori | Valoare la începutul perioadei de implementare | Valoare la sfârșitul perioadei de implementare |
| --- | --- | --- |
| Scăderea consumului specific de energie pentru încălzire | 0 | 51,85% |
| Scăderea emisiilor de CO2 | 0 | 41,29% |

C. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultate/operare, stabiliți în funcție de specificul si ținta fiecărui obiectiv de investiții

Indicatorii financiari:

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 44.940.772,39 lei cu T.V.A., respectiv 37.811.827,08 lei fără T.V.A., din care construcții + montaj (C+M) 31.487.652,46 lei cu T.V.A. respectiv 26.460.212,15 lei fără T.V.A.

D. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni: 12 luni. Durata de implementare: 20 de luni.

Documentația a fost predată, recepționată și încărcată în termen (martie 2023), pe platforma PNRR, împreună cu Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.53/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare”.

Acestea au fost analizate de către Autoritatea de management - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar în data de 01.08.2023 a fost transmisă Solicitarea de clarificări nr. 1, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr.16956/01.08.2023 prin care ni se solicită completarea Hotărârii nr.53/2023 și anume, Anexa acesteia cu principalii indicatori tehnico-economici, trebuie să fie asumată de către proiectant.

Astfel, este necesară modificarea Anexei cu principalii indicatori tehnico-economici, în vederea încărcării acesteia în platformă, în forma cerută de către Autoritatea de Management.

Conform prevederilor  art. 2 lit. c), ale art. 7 alin. (4) precum și cele ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm oportună și legală adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 53/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare”.

Director executiv,	 	                                            Șef serviciu

Ştern Felicia Cristina                                      Serviciul Managementul Proiectelor,

Barta Bianca Melania

Vizat juridic,

cons. jr. Tănase Loredana Roxana

Red./Tehn.M.D. 5 ex

## ROMÂNIA                                                             ANEXA

JUDEŢUL SATU MARE                                     la Proiectul de Hotărâre nr. ______/_________

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PRINCIPALII

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, actualizați vor fi:

A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general,

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 44.940.772,39 lei cu T.V.A., respectiv 37.811.827,08 lei fără T.V.A., din care construcții + montaj (C+M) 31.487.652,46 lei cu T.V.A. respectiv 26.460.212,15 lei fără T.V.A.

B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/ capacitați fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – si, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice in vigoare;

| Indicatori | Valoare la începutul perioadei de implementare | Valoare la sfârșitul perioadei de implementare |
| --- | --- | --- |
| Scăderea consumului specific de energie pentru încălzire | 0 | 51,85% |
| Scăderea emisiilor de CO2 | 0 | 41,29% |

C. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultate/operare, stabiliți în funcție de specificul si ținta fiecărui obiectiv de investiții

Indicatorii financiari:

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 44.940.772,39 lei cu T.V.A., respectiv 37.811.827,08 lei fără T.V.A., din care construcții + montaj (C+M) 31.487.652,46 lei cu T.V.A. respectiv 26.460.212,15 lei fără T.V.A.

D. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni: Durata estimată de execuție este de 12 luni. Durata de implementare: 20 luni.

PREŞEDINTE,                                                             DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Pataki Csaba                                                                   Ștern Felicia Cristina

PROIECTANT,

SC SFERA CON SRL

Red./Tehn.M.D./ 5 ex