## ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR. ______/______2023

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, în faza DTAC

Consiliul Judeţean Satu Mare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. _______/_____2023 al preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare, anexat prezentului proiect de hotărâre,

ținând cont de prevederile:

- Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 112/30.08.2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Drum tehnologic perimetral – Aeroportul Satu Mare”,

- Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 113/30.08.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 67/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Echipamente de securitate aeroportuară, Autospeciale (de stins incendii și ambulanța) și Echipamente IT aferente UIP din cadrul proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”,

- Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 114/30.08.2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Remiza P.S.I. – Aeroportul Satu Mare”,

- Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 115/30.08.2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI) pentru gard perimetral și zona tehnică – Aeroportul Satu Mare”,

- Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr.146/31.10.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 85/2020 privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, inițiat de R.A. Aeroportul Satu Mare și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Nota de fundamentare a R.A. Aeroportul Satu Mare nr.3509/02.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Satu Mare cu nr.17065/02.08.2023 și Hotărârea Consiliului de administrație a R.A. Aeroportul Satu Mare nr.28/2023 pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului de administrație nr.17/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”,

în baza prevederilor art. 7 alin. (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (3) lit. f) coroborate cu cele ale art. 196  alin. (1) lit. a)  și cu cele ale art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se reaprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, în faza DTAC potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează R.A. Aeroportul Satu Mare.

Art. Prezenta hotărâre se comunică cu R.A. Aeroportul Satu Mare, cu Direcţia Tehnică, cu Direcţia Economică, precum și cu Direcția Dezvoltare Regională din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare.

Satu Mare, _________ 2023

INIŢIATOR:

PREŞEDINTE,

Pataki Csaba

AVIZEAZĂ:                                                                          				                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Crasnai Mihaela Elena Ana

Red./Tehn.D.A.D/ 5 ex.

## ROMÂNIA                                                                                          ANEXA

JUDEŢUL SATU MARE                                    la  Proiectul de Hotărâre al Consiliului  Judeţean

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE                       Satu Mare  nr. ______/_____________2023

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenți obiectivului de investiții

„Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”

Conform devizului general elaborat în faza DTAC de către proiectantul S.C. Electroproiect S.A. (proiectant general, subcontractant în cadrul contractului de achiziție sectorială nr. 582/2023) și Notei de fundamentare a R.A. Aeroport Satu Mare nr. 3509/02.08.2023, principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară” sunt:

a) INDICATORI MAXIMALI

Valoarea totală a investiţiei:

67.413.530 lei cu TVA, respectiv 56.697.090,61 lei fără TVA

din care C+M:

36.184.349,56 lei cu TVA, respectiv 30.407.016,44 lei fără TVA

- INDICATORI MINIMALI (conform studiu de fezabilitate și aviz AACR):

Remiza P.S.I.

- Capacitate operațională disponibila

CAT 7 ICAO curent

CAT 8 ICAO la cerere

- Construcție P + 1 E parțial din cadre de beton și zidărie din cărămidă + platforma exterioara din beton

- Suprafața construită:          667,00 mp

-     Suprafața desfășurata         894,36 mp

-     Suprafața utila                    599,47 + 182,23 mp

-    Suprafața platforma beton 300 mp

Sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI) pentru gard perimetral și zona tehnică

- Alimentare perimetrală: 1 sistem

- Sistem supraveghere video perimetral pe stâlpi balizați 2,5 – 6,75 m cu 52 camere: 1 sistem

- Sistem redundant antiefracție pe gard perimetral: 1 sistem

- Sistem supraveghere video zona tehnica si exterior terminal pasageri cu 17 + 10 camere: 1 sistem

- Puncte de monitorizare: 3 puncte

Drum tehnologic perimetral

- Tipul: drum asfaltat cu o singura banda de circulație și platforme de încrucișare

- Lungime: 8602 m

- Număr platforme încrucișare: 8

- Profil transversal cf. Ordin 66 / 2000

- Marcaje si semnalizare rutiera: da

- Viteza max. de circulație: 30 km / h

Echipamente de securitate aeroportuară

- Poartă detectoare de metale (WTMD):                    2 buc

- Detector explozibili lichizi LEDS tip B+A              1 buc

- Aparat control Rx Dual View, pentru control

bagaje de cală                                                           2 buc

- Aparat control Rx Dual View si LEDS încorporat

tip C, pentru control bagaje cabină                           3 buc

Autospeciale (de stins incendii și ambulanță)

- Autospecială de intervenție aeroportuară ARFF (stins incendii)                    1 buc

- Ambulanță tip B1 echipată                                				 1 buc

Echipamente IT aferente UIP

- Computer portabil					7 buc

- Computer portabil, sistem operare iOS		1 buc

- Imprimantă multifuncțională				2 buc

- Tabletă PC						5 buc

- Aparat foto DSRL					1 buc

- Sistem operare						7 buc

- Licență Microsoft Office				7 buc

- Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 12 luni.

PREŞEDINTE,                    	               DIRECTOR EXECUTIV

Pataki Csaba  			                 DIRECŢIA TEHNICĂ ,

ing. Şereş Ioan

Red./Tehn. K.E.,

5 ex

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE					         Vizat,

DIRECŢIA TEHNICĂ							 Vicepreședinte,

Nr.______/________2023						         Buzgău Oliviu Aurel

RAPORT DE SPECIALITATE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, în faza DTAC

R.A. Aeroportul Satu Mare are în curs de implementare proiectul „Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul are în vedere realizarea următoarele obiecte de investiție:

- Remiza P.S.I.

- Sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI) pentru gard perimetral și zona tehnică

- Drum tehnologic perimetral

- Echipamente de securitate aeroportuară

- Autospeciale (de stins incendii și ambulanță)

- Echipamente IT aferente UIP

Valoarea totală a proiectului a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.146/31.10.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 85/2020 privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, inițiat de R.A. Aeroportul Satu Mare și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Nota de fundamentare nr. 3509/02.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Satu Mare cu nr.17065/02.08.2023, R.A. Aeroportul Satu Mare solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară” în faza DTAC, motivat de următoarele:

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară” au fost inițial aprobați prin Hotărârea Consiliului de administrație al R.A. Aeroportul Satu Mare nr. 17/21.05.2020, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Satu Mare nr. 23/20.08.2020, prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 5/09.04.2021 și prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 20/13.07.2022.

Totodată, pentru obiectivele de investiții cuprinse în proiect, au fost aprobați separat indicatorii tehnico-economici după cum urmează:

1. Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 82/31.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Drum tehnologic perimetral – Aeroportul Satu Mare” și nr. 112/30.08.2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Drum tehnologic perimetral – Aeroportul Satu Mare”;

2. Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 83/31.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Remiza P.S.I. – Aeroportul Satu Mare”, nr. 66/23.04.2021 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Remiza P.S.I. – Aeroportul Satu Mare” și nr. 114/30.08.2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Remiza P.S.I. – Aeroportul Satu Mare”;

3. Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 84/31.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI) pentru gard perimetral și zona tehnică – Aeroportul Satu Mare” și nr. 115/30.08.2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI) pentru gard perimetral și zona tehnică – Aeroportul Satu Mare”

4. Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 113/30.08.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 67/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Echipamente de securitate aeroportuară, Autospeciale (de stins incendii și ambulanța) și Echipamente IT aferente UIP din cadrul proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”.

Acești indicatori tehnico-economici sunt parte integrantă a contractului de finanțare nr. 174/16.09.2022 prin care se asigură finanțare nerambursabilă pentru obiectivul de investiții ,,Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”.

Pentru implementarea proiectului a fost semnat contractul de achiziție sectorială nr. 582 din 10.02.2023 având ca obiect servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic și execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul ”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară”, cod SMIS 2014+ 140277, cu Asocierea S.C BOG’ART S.R.L. (Lider), UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. (Asociat), denumită în continuare Antreprenor.

În devizul general depus de către Antreprenor în documentația tehnico-economică pentru obținerea autorizației de construire (DTAC) există diferențe valorice (în sensul creșterii) între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de construcţii-montaj față de devizul general aferent studiului de fezabilitate - care a stat la baza aprobării indicatorilor maximali ai obiectivului de investiții.

Totodată, deoarece au fost întocmite studii de fezabilitate distincte pentru fiecare obiectiv de investiții cuprins în acest proiect, valoarea maximală nu coincide cu valoarea proiectului, motiv pentru care se propune reaprobarea indicatorilor maximali astfel încât aceștia să reflecte valoarea proiectului și a devizului total cuprins în DTAC.

În ceea ce privește indicatorii minimali, respectiv indicatorii de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii aprobați în baza studiilor de fezabilitate, aceștia rămân nemodificați, cu o singură excepție, indicatorii minimali aferenți obiectivului de investiții „Sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI) pentru gard perimetral și zona tehnică”, ca urmare a avizului eliberat în faza DTAC (anexat prezentului raport) de Autoritatea Aeronautică Civilă (AACR).

Astfel, acest indicator se modifică din:

-	Sistem supraveghere video perimetral pe stâlpi frangibili balizați 6 m cu 52 camere: 1 sistem

în

-	Sistem supraveghere video perimetral pe stâlpi balizați 2,5 – 6,75 m cu 52 camere: 1 sistem.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 10 alin. (4) lit. b): „Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii: … b) la data solicitării autorizaţiei de construire”

- art. 7 alin. (6): „În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ..., sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori....”.

este necesară aprobarea în faza DTAC a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”.

Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul Satu Mare a aprobat modificarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea nr. 28/31.07.2023, anexată prezentului raport.

Se anexează, de asemenea, devizul general elaborat în faza DTAC de către proiectantul S.C. Electroproiect S.A. (proiectant general, subcontractant în cadrul contractului de achiziție sectorială nr. 582/2023) și DTAC nr.EP-2303-006-000, OB 1-000 Drum Perimetral, OB 2 -000 Remiza PSI și OB.3-000 Sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI) pentru gard perimetral și zona tehnică.

Având în vedere cele de mai sus,

în temeiul prevederilor art.182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm oportună şi legală reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, în faza DTAC.

DIRECTOR EXECUTIV,					       ŞEF SERVICIU,

Șereș Ioan                                                                       Bura Angela Maria

VIZAT JURIDIC,

Dobran Anca Delia

Red./Tehn.: K.E.., 5 ex.

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr.______/________2023

REFERAT DE APROBARE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, în faza DTAC

R.A. Aeroportul Satu Mare are în curs de implementare proiectul „Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul are în vedere realizarea următoarele obiective de investiție:

- Remiza P.S.I.

- Sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI) pentru gard perimetral și zona tehnică

- Drum tehnologic perimetral

- Echipamente de securitate aeroportuară

- Autospeciale (de stins incendii și ambulanță)

- Echipamente IT aferente UIP

Prin Nota de fundamentare nr. 3509/02.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Satu Mare cu nr.17065/02.08.2023, R.A. Aeroportul Satu Mare solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară” în faza DTAC, motivat de următoarele:

Ca urmare a încheierii contractului de achiziție sectorială nr. 582 din 10.02.2023 având ca obiect servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic și execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul ”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară”, cod SMIS 2014+ 140277, cu Asocierea S.C BOG’ART S.R.L. (Lider), UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. (Asociat), denumită în continuare Antreprenor, în devizul general depus de către Antreprenor în documentația tehnico-economică pentru obținerea autorizației de construire (DTAC) există diferențe valorice (în sensul creșterii) între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de construcţii-montaj față de devizul general aferent studiului de fezabilitate care a stat la baza aprobării indicatorilor maximali ai obiectivului de investiții.

Totodată, deoarece au fost întocmite studii de fezabilitate distincte pentru fiecare obiectiv de investiții cuprins în acest proiect, valoarea maximală nu coincide cu valoarea proiectului, motiv pentru care se propune reaprobarea indicatorilor maximali astfel încât aceștia să reflecte valoarea proiectului și a devizului total cuprins în DTAC.

În ceea ce privește indicatorii minimali, respectiv indicatorii de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii aprobați în baza studiilor de fezabilitate, aceștia rămân nemodificați, cu o singură excepție, indicatorii minimali aferenți obiectivului de investiții „Sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI) pentru gard perimetral și zona tehnică”, deoarece, prin avizul eliberat în faza DTAC (anexat prezentului raport), Autoritatea Aeronautică Civilă (AACR) solicită modificarea înălțimii stâlpilor frangibili balizați din cadrul sistemului de supraveghere video perimetral.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, este necesară reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.

Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul a aprobat modificarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea nr. 28/31.07.2023.

Având în vedere cele de mai sus,

în temeiul prevederilor  art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIȚIEZ:

Proiectul de Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, în faza DTAC

INIȚIATOR:

PREȘEDINTE,

PATAKI CSABA

Red./Tehn.: K.E..,5 ex.