ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.___________________ 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” în fază de Aplicaţie completă

Consiliul Județean Satu Mare

având în vedere Referatul de aprobare nr. ___________________ al președintelui Consiliului Județean Satu Mare, anexat prezentului proiect de hotărâre,

ca urmare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 71/2022, privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Devizului general actualizat, aferent investiţiei propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, acronim EASYDOOR, cod proiect ROHU456, precum şi a contractului de lucrări nr. 330/20.07.2022, încheiat pentru realizarea investiţiei mai sus menţionate,

ținând seama de aprobarea de către organismele Programului Interreg V-A România-Ungaria a unei finanţări adiţionale pentru proiectul ROHU456 – Easydoor, comunicată prin adresa nr. 15064/06.07.2023 și necesitatea justificării disponibilității contribuției proprii crescute ca urmare a acestor sume acordate,

luând act de acordul partenerului lider al proiectului, Autoguvernarea Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg, privind realocarea din bugetul acestora spre bugetul UAT Judeţul Satu Mare, comunicat prin adresa nr. 20574/21.09.2023, precum şi de aprobarea de către partenerul de proiect Muzeul Judeţean Satu Mare a unei realocări bugetare dintre parteneri, comunicată prin adresa nr. 20711/25.09.2023, din care rezultă o creştere a bugetului aferent UATJSM,

răspunzând la necesitatea justificării disponibilității contribuției proprii crescute, ca urmare a acestor realocări financiare între parteneri,

ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 173 alin (5) lit. d) și lit. j), precum și ale art. 182 alin (4) cu trimitere la                 art. 139 alin 3 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.I Se modifică art. 2. din Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 şi va avea următorul cuprins:

„Art.2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” ce revine UAT Județul Satu Mare, în fază de Aplicație completă, în cuantum de 3.262.128,66 Euro (inclusiv TVA) și valoarea totală ce revine Muzeului Județean Satu Mare, în fază de Aplicație completă, în cuantum de 30.500,00 Euro (inclusiv TVA).

(2) Se aprobă contribuția proprie a UAT Județul Satu Mare în proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, în fază de Aplicație completă, în valoare de 189.714,32 Euro, reprezentând 5,82% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente UAT Județul Satu Mare și contribuția proprie a Muzeului Județean Satu Mare în proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, în fază de Aplicație completă, în valoare de 610,31 Euro, reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente Muzeului Județean Satu Mare.

(3) Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, neprevăzute și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, aferente activităților UAT Județul Satu Mare și Muzeului Județean Satu Mare, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Satu Mare și cel al Muzeului Județean Satu Mare.

Art.II Restul articolelor Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 rămân nemodificate.

Art.III Cu ducerea la îndeplinire se încredințează domnul Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Direcția Dezvoltare Regională și Direcția Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, respectiv Muzeul Județean Satu Mare.

Art.IV Prezenta hotărâre se comunică domnului Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Direcției Dezvoltare Regională și Direcției Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, respectiv Muzeului Județean Satu Mare.

Satu Mare, ____________2023

INIŢIATOR,

PREŞEDINTE                                                                              AVIZEAZĂ:

Pataki Csaba                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Crasnai Mihaela Elena Ana

Red./Tehn. R.A.L./Exemplare 5

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

PREŞEDINTE

Nr.___________________ 2023

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” în fază de Aplicaţie completă

Programul Interreg V-A România-Ungaria urmărește realizarea de intervenții integrate cu accent transfrontalier și strategic puternic, în vederea exploatării potențialelor comune și abordării provocărilor comune în județele aflate la granița dintre România și Ungaria.

Proiectul intitulat Easydoor propune dezvoltări în domeniul conservării, protejării și promovării patrimoniului natural și cultural din cele două județe (Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg) prin reabilitarea unor obiective de valoare patrimonială și organizarea de expoziții și centre de vizitare pentru prezentarea valorilor de patrimoniu natural și de patrimoniu cultural imaterial în mai multe locații. Pe teritoriul județului Satu Mare proiectul vizează reabilitarea clădirii principale a Muzeului Județean Satu Mare și reorganizarea  expozițiilor de bază ale acestuia. În acest sens a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 55/2020, iar în urma evoluţiilor pieţei din domeniul construcţiilor a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. /28.04.2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiției.

Modificările aduse Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 55/2020 privesc următoarele aspecte:

Modificarea valorii totale a investiţiei. Valoarea investiţiei a fost stabilită iniţial prin aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza DALI, prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107/2019 în această fază la o valoare de 1.274.429,28 euro, iar indicatorii tehnico-economici ai investiţiei au fost reaprobaţi în următoarele etape:

- la elaborarea proiectului tehnic, prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 114/2021;

- după primele două proceduri de achiziţie publică lansate, dar anulate din cauza neprezentării niciunui ofertant, prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 11/2022;

- după a treia şi a patra procedură de achiziţie publică lansate, dar anulate din cauza neprezentării niciunui ofertant, prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 71/2022.

În urma derulării celei de a cincea proceduri de achiziţie publică au fost contractate lucrările de realizare a investiţiei şi serviciile de supervizare la o valoare totală de 3.262.128,66 euro (inclusiv TVA, calculat la cursul inforeuro pentru luna septembrie 2023). Această valoare totală crescută a activităţilor UAT Judeţul Satu Mare se va integra în bugetul proiectului în urma realocărilor bugetare dintre parteneri.

Obţinerea unei finanțări suplimentare. Implementarea Programului INTERREG V-A România-Ungaria se termină în anul 2023, iar la sfârşitul anului 2022 Secretariatul Comun a iniţiat un apel de solicitări de fonduri suplimentare pentru proiectele aflate în implementare la acea vreme, în vederea utilizării fondurilor economisite la nivelul Programului. Ca urmare UAT Judeţul Satu Mare a solicitat prin adresa nr. 24710/17.11.2022 o finanţare suplimentară de 1.190.000 Euro – suma maximă posibilă, ţinând cont de limita finanţării eligibile pentru apelul de proiecte relevant –, iar în urma evaluării solicitărilor a fost obţinută o finanţare FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională) de 896.232,94 euro, conform comunicării înregistrate prin adresa nr. 15064/06.07.2023.

Regrupare bugetară din partea Autoguvernării Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg. UAT Judeţul Satu Mare participă la implementarea proiectului făcând parte dintr-un cerc partenerial format din mai multe instituţii, conform cerinţelor Programului, acestea fiind Autoguvernarea Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg – partener lider, Agenția de Dezvoltare a Județului Szabolcs-Szatmár-Bereg, Televiziunea „Kölcsey” și Muzeul Județean Satu Mare. Toţi partenerii de proiect deţin roluri şi buget, respectiv implementează activităţi în proiect. Partenerul lider, titular al unor investiţii la monumente din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg se află în fază de finalizare a activităţilor proprii şi a înregistrat o economie de sume necontractate din propriul buget. Prin adresa nr. 20574/21.09.2023 Autoguvernarea Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg a răspuns la solicitarea UAT Judeţul Satu Mare, privind aprobarea transferarea către UAT Judeţul Satu Mare a sumelor neutilizate de către acesta, altfel această sumă necontractată pentru activităţi se pierde pentru proiect şi se întoarce în bugetul Programului. UAT Judeţul Satu Mare a solicitat această realocare dintre parteneri prin adresa nr. 15365/11.07.2023, iar răspunsul pozitiv survenit din partea partenerului lider confirmă că Autoguvernarea Județului Szabolcs-Szatmár-Bereg este de acord cu realocarea bugetară dintre parteneri, transferând din bugetul de proiect propriu suma de 400.000 euro FEDR către bugetul din proiect al UAT Judeţul Satu Mare.

Regrupare bugetară din partea Muzeului Judeţean Satu Mare. Muzeul Județean Satu Mare, în calitate de partener are bugetate în cadrul cheltuielile necesare reamenajării expoziţiilor de bază din Muzeul Judeţean Satu Mare reabilitat. Procedura de atribuire a serviciilor de organizare a expozițiilor a fost contestată de unul dintre ofertanți. Având în vedere termenul de execuție al contractului necesar pentru organizarea expozițiilor, plățile nu pot fi efectuate până la sfârşitul lunii decembrie 2023, astfel se propune regruparea către bugetul UAT Judeţul Satu Mare suma de 287.220,53 euro din alocarea de FEDR, aferentă bugetului Muzeului Judeţean Satu Mare, pentru a nu pierde eligibilitatea acestor sume.

Activitatea bugetată a Muzeului Judeţean Satu Mare din cadrul proiectului rămâne achiziţia unor panouri interactive ce vor fi amplasate în cadrul expoziţiei de ştiinţele naturii, achiziţie contractată la o valoare totală de 30.500 euro.

Toţi partenerii de proiect deţin roluri şi buget, respectiv implementează activităţi în proiect. Partenerul lider, titular al unor investiţii la monumente din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg se află în fază de finalizare a activităţilor proprii şi a înregistrat o economie de sume necontractate din propriul buget. Prin adresa nr. 20711/25.09.2023 Autoguvernarea Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg a răspuns la solicitarea UAT Judeţul Satu Mare, privind aprobarea transferarea către UAT Judeţul Satu Mare a sumelor neutilizate de către acesta, altfel această sumă necontractată pentru activităţi se pierde pentru proiect şi se întoarce în bugetul Programului. UAT Judeţul Satu Mare a solicitat această realocare dintre parteneri prin adresa nr. 15365/11.07.2023, iar răspunsul pozitiv survenit din partea partenerului lider confirmă că Autoguvernarea Județului Szabolcs-Szatmár-Bereg este de acord cu realocarea bugetară dintre parteneri, transferând din bugetul de proiect propriu suma de 400.000 euro FEDR către bugetul din proiect al UAT Judeţul Satu Mare.

Ca urmare alocarea FEDR iniţială aferentă UAT Judeţul Satu Mare din proiect, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 de 1.081.412,63 Euro se măreşte cu 1.583.453,47 euro, ca urmare a finanţării suplimentare obţinute din partea Programului şi a realocărilor dintre parteneri (compunându-se din regruparea bugetară de la partener lider - 400.000 euro, regruparea bugetară de la Muzeul Judeţean Satu Mare - 287.220,53 euro şi fondurile suplimentare obţinute - 896.232,94 euro). Rezultă o valoare nouă de finanţare FEDR de 2.664.866,10 Euro, ce reprezintă 81,69% din valoarea bugetului UAT Judeţul Satu Mare. Conform regulilor Programului, finanţarea FEDR, este completată de o finanţare din partea Guvernului României. Conform regulilor de calcul aplicabile proiectelor din Program, co-finanţarea naţională din partea Guvernului României va fi în valoare de 407.548,24 Euro, adică 12,49% din valoarea proiectului. Cele două surse de finanţare descrise vor fi completate de contribuţia proprie a UAT Judeţul Satu Mare în valoare de 189.714,32 euro, ceea ce reprezintă 5,82% din valoarea bugetului UAT Judeţul Satu Mare. Adunând sumele anterior menționate (toate includ TVA) rezultă valoarea totală de 3.262.128,66 Euro (inclusiv TVA) ce revine UAT Județul Satu Mare.

Alocarea FEDR iniţială aferentă Muzeului Judeţean Satu Mare din proiect, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 de 313.145,53 euro se reduce cu 287.220,53 euro şi va avea o valoare nouă de 25.925,00 euro, ce reprezintă 85% din valoarea bugetului Muzeului Judeţean Satu Mare. Conform regulilor Programului finanţarea FEDR, adică din partea Uniunii Europene, este completată de o finanţare din partea Guvernului României în proporţie de aproximativ 15,3% raportată la finanţarea FEDR. Conform regulilor de calcul aplicabile proiectelor din Program, co-finanţarea naţională din partea Guvernului României va fi în valoare de 3.964,69 Euro, adică 13% din valoarea proiectului. Cele două surse de finanţare descrise vor fi completate de contribuţia proprie a Muzeului Judeţean Satu Mare în valoare de 610,31 euro, ceea ce reprezintă 2% din valoarea bugetului Muzeului Judeţean Satu Mare. Adunând sumele anterior menționate (toate includ TVA) rezultă valoarea totală de 30.500,00 Euro (inclusiv TVA) aferentă Muzeului Judeţean Satu Mare.

Având în vedere cele de mai sus,

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIŢIEZ:

adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” în fază de Aplicaţie completă

INIŢIATOR:

PREŞEDINTE,

Pataki Csaba

Red./Tehn. R.A.L../Exemplare 5

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Nr.___________________ 2023

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” în fază de Aplicaţie completă

Programul Interreg V-A România-Ungaria urmărește realizarea de intervenții integrate cu accent transfrontalier și strategic puternic, în vederea exploatării potențialelor comune și abordării provocărilor comune în județele aflate la granița dintre România și Ungaria.

Proiectul intitulat Easydoor propune dezvoltări în domeniul conservării, protejării și promovării patrimoniului natural și cultural din cele două județe (Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg) prin reabilitarea unor obiective de valoare patrimonială și organizarea de expoziții și centre de vizitare pentru prezentarea valorilor de patrimoniu natural și de patrimoniu cultural imaterial în mai multe locații. Pe teritoriul județului Satu Mare proiectul vizează reabilitarea clădirii principale a Muzeului Județean Satu Mare și reorganizarea  expozițiilor de bază ale acestuia. În acest sens a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 55/2020, iar în urma evoluţiilor pieţei din domeniul construcţiilor a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. /28.04.2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiției.

Modificările aduse Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 55/2020 privesc următoarele aspecte:

Modificarea valorii totale a investiţiei. Valoarea investiţiei a fost stabilită iniţial prin aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza DALI, prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107/2019 în această fază la o valoare de 1.274.429,28 euro, iar indicatorii tehnico-economici ai investiţiei au fost reaprobaţi în următoarele etape:

- la elaborarea proiectului tehnic, prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 114/2021;

- după primele două proceduri de achiziţie publică lansate, dar anulate din cauza neprezentării niciunui ofertant, prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 11/2022;

- după a treia şi a patra procedură de achiziţie publică lansate, dar anulate din cauza neprezentării niciunui ofertant, prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 71/2022.

În urma derulării celei de a cincea proceduri de achiziţie publică au fost contractate lucrările de realizare a investiţiei şi serviciile de supervizare la o valoare totală de 3.262.128,66 euro (inclusiv TVA, calculat la cursul inforeuro pentru luna septembrie 2023). Această valoare totală crescută a activităţilor UAT Judeţul Satu Mare se va integra în bugetul proiectului în urma realocărilor bugetare dintre parteneri.

Obţinerea unei finanțări suplimentare. Implementarea Programului INTERREG V-A România-Ungaria se termină în anul 2023, iar la sfârşitul anului 2022 Secretariatul Comun a iniţiat un apel de solicitări de fonduri suplimentare pentru proiectele aflate în implementare la acea vreme, în vederea utilizării fondurilor economisite la nivelul Programului. Ca urmare UAT Judeţul Satu Mare a solicitat prin adresa nr. 24710/17.11.2022 o finanţare suplimentară de 1.190.000 Euro – suma maximă posibilă, ţinând cont de limita finanţării eligibile pentru apelul de proiecte relevant –, iar în urma evaluării solicitărilor a fost obţinută o finanţare FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională) de 896.232,94 euro, conform comunicării înregistrate prin adresa nr. 15064/06.07.2023.

Regrupare bugetară din partea Autoguvernării Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg. UAT Judeţul Satu Mare participă la implementarea proiectului făcând parte dintr-un cerc partenerial format din mai multe instituţii, conform cerinţelor Programului, acestea fiind Autoguvernarea Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg – partener lider, Agenția de Dezvoltare a Județului Szabolcs-Szatmár-Bereg, Televiziunea „Kölcsey” și Muzeul Județean Satu Mare. Toţi partenerii de proiect deţin roluri şi buget, respectiv implementează activităţi în proiect. Partenerul lider, titular al unor investiţii la monumente din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg se află în fază de finalizare a activităţilor proprii şi a înregistrat o economie de sume necontractate din propriul buget. Prin adresa nr. 20574/21.09.2023 Autoguvernarea Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg a răspuns la solicitarea UAT Judeţul Satu Mare, privind aprobarea transferarea către UAT Judeţul Satu Mare a sumelor neutilizate de către acesta, altfel această sumă necontractată pentru activităţi se pierde pentru proiect şi se întoarce în bugetul Programului. UAT Judeţul Satu Mare a solicitat această realocare dintre parteneri prin adresa nr. 15365/11.07.2023, iar răspunsul pozitiv survenit din partea partenerului lider confirmă că Autoguvernarea Județului Szabolcs-Szatmár-Bereg este de acord cu realocarea bugetară dintre parteneri, transferând din bugetul de proiect propriu suma de 400.000 euro FEDR către bugetul din proiect al UAT Judeţul Satu Mare.

Regrupare bugetară din partea Muzeului Judeţean Satu Mare. Muzeul Județean Satu Mare, în calitate de partener are bugetate în cadrul cheltuielile necesare reamenajării expoziţiilor de bază din Muzeul Judeţean Satu Mare reabilitat. Procedura de atribuire a serviciilor de organizare a expozițiilor a fost contestată de unul dintre ofertanți. Având în vedere termenul de execuție al contractului necesar pentru organizarea expozițiilor, plățile nu pot fi efectuate până la sfârşitul lunii decembrie 2023, astfel se propune regruparea către bugetul UAT Judeţul Satu Mare suma de 287.220,53 euro din alocarea de FEDR, aferentă bugetului Muzeului Judeţean Satu Mare, pentru a nu pierde eligibilitatea acestor sume.

Activitatea bugetată a Muzeului Judeţean Satu Mare din cadrul proiectului rămâne achiziţia unor panouri interactive ce vor fi amplasate în cadrul expoziţiei de ştiinţele naturii, achiziţie contractată la o valoare totală de 30.500 euro.

Toţi partenerii de proiect deţin roluri şi buget, respectiv implementează activităţi în proiect. Partenerul lider, titular al unor investiţii la monumente din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg se află în fază de finalizare a activităţilor proprii şi a înregistrat o economie de sume necontractate din propriul buget. Prin adresa nr. 20711/25.09.2023 Autoguvernarea Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg a răspuns la solicitarea UAT Judeţul Satu Mare, privind aprobarea transferarea către UAT Judeţul Satu Mare a sumelor neutilizate de către acesta, altfel această sumă necontractată pentru activităţi se pierde pentru proiect şi se întoarce în bugetul Programului. UAT Judeţul Satu Mare a solicitat această realocare dintre parteneri prin adresa nr. 15365/11.07.2023, iar răspunsul pozitiv survenit din partea partenerului lider confirmă că Autoguvernarea Județului Szabolcs-Szatmár-Bereg este de acord cu realocarea bugetară dintre parteneri, transferând din bugetul de proiect propriu suma de 400.000 euro FEDR către bugetul din proiect al UAT Judeţul Satu Mare.

Ca urmare alocarea FEDR iniţială aferentă UAT Judeţul Satu Mare din proiect, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 de 1.081.412,63 Euro se măreşte cu 1.583.453,47 euro, ca urmare a finanţării suplimentare obţinute din partea Programului şi a realocărilor dintre parteneri (compunându-se din regruparea bugetară de la partener lider - 400.000 euro, regruparea bugetară de la Muzeul Judeţean Satu Mare - 287.220,53 euro şi fondurile suplimentare obţinute - 896.232,94 euro). Rezultă o valoare nouă de finanţare FEDR de 2.664.866,10 Euro, ce reprezintă 81,69% din valoarea bugetului UAT Judeţul Satu Mare. Conform regulilor Programului, finanţarea FEDR, este completată de o finanţare din partea Guvernului României. Conform regulilor de calcul aplicabile proiectelor din Program, co-finanţarea naţională din partea Guvernului României va fi în valoare de 407.548,24 Euro, adică 12,49% din valoarea proiectului. Cele două surse de finanţare descrise vor fi completate de contribuţia proprie a UAT Judeţul Satu Mare în valoare de 189.714,32 euro, ceea ce reprezintă 5,82% din valoarea bugetului UAT Judeţul Satu Mare. Adunând sumele anterior menționate (toate includ TVA) rezultă valoarea totală de 3.262.128,66 Euro (inclusiv TVA) ce revine UAT Județul Satu Mare.

Alocarea FEDR iniţială aferentă Muzeului Judeţean Satu Mare din proiect, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 de 313.145,53 euro se reduce cu 287.220,53 euro şi va avea o valoare nouă de 25.925,00 euro, ce reprezintă 85% din valoarea bugetului Muzeului Judeţean Satu Mare. Conform regulilor Programului finanţarea FEDR, adică din partea Uniunii Europene, este completată de o finanţare din partea Guvernului României în proporţie de aproximativ 15,3% raportată la finanţarea FEDR. Conform regulilor de calcul aplicabile proiectelor din Program, co-finanţarea naţională din partea Guvernului României va fi în valoare de 3.964,69 Euro, adică 13% din valoarea proiectului. Cele două surse de finanţare descrise vor fi completate de contribuţia proprie a Muzeului Judeţean Satu Mare în valoare de 610,31 euro, ceea ce reprezintă 2% din valoarea bugetului Muzeului Judeţean Satu Mare. Adunând sumele anterior menționate (toate includ TVA) rezultă valoarea totală de 30.500,00 Euro (inclusiv TVA) aferentă Muzeului Judeţean Satu Mare.

Având în vedere cele de mai sus,

în temeiul prevederilor art.182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm oportună și legală adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” în fază de Aplicaţie completă.

Director executiv,	 				       Șef serviciu managementul proiectelor

Ştern Felicia Cristina 					           Barta Bianca Melania

Întocmit, 							Vizat juridic,

Jankó Szép István Tamás 					cons. jr. Roatiș Alina-Ligia

Red./Tehn. J.Sz.I.T,./Exemplare 5