## ROMÂNIA                                                             ANEXA

JUDEŢUL SATU MARE                                     la Proiectul de Hotărâre nr. ______/_________

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PRINCIPALII

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul de investiție

„Creșterea eficienței energetice a sediului administrativ al Consiliului Județean Satu Mare”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției vor fi:

A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei cu TVA și, respectiv fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 31.056.907,78 lei inclusiv TVA, respectiv 26.136.648,05 lei fără TVA, din care construcții + montaj (C+M) 25.276.050,18 lei inclusiv TVA lei respectiv 21.240.378,30 lei fără T.V.A.

B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/ capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente+ uși noi la subsol - 250 mp;

Repararea și termoizolarea plăcii peste subsol Corp C - 425,66 mp;

Termoizolarea pereților exteriori cu vopsea specială - 20.271,10  mp.

C. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultate/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții.

Indicatorii financiari:

Proiectul are numeroase beneficii socio-economice, necuantificabile, de importanță socială majoră.

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 31.056.907,78 lei inclusiv TVA, respectiv 26.136.648,05 lei fără TVA, din care construcții + montaj (C+M) 25.276.050,18 lei inclusiv TVA lei respectiv 21.240.378,30 lei fără T.V.A.

D. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni:

Durata estimată de execuție este de 12 luni.

PREŞEDINTE,                                                             DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Pataki Csaba                                                                   Ștern Felicia Cristina

PROIECTANT,

PROIECT AIC SRL

Red./Tehn.M.F/ 5 ex