JUDEŢUL SATU MARE				                        VICEPREȘEDINTE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE			            Buzgău Oliviu Aurel

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. ________/_____________

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr.141/2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții(DALI), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 196C Pișcolt (DN19) – Andrid (Intersecție DJ 108M)”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" și cele ale Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucărilor Publice și Administrației nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021,

Ținând cont de Referatul cu privire la actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiție „ Modernizare DJ 196C Pișcolt (DN19) – Andrid (Intersecție DJ 108M)”, înregistrat cu nr. 25691/23.11.2023,

Ca urmare a solicitărilor de clarificări transmise de către Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și Administrației pe platforma digitală https://investiții.mdlpa.ro cu privire la actualizareaDevizului general, respective standardul de cost afferent obiectivului de investiții se determină prin raportarea la valoarea obiectivului de investiții, fără TVA,

Având în vedere cele de mai sus,

raportat la prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (8) lit. b) din   Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm oportună şi legală aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții(DALI), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 196C Pișcolt (DN19) – Andrid (Intersecție DJ 108M)”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

DIRECTOR EXECUTIV 	    			ŞEF SERVICIU DRUMURI

DIRECŢIA TEHNICĂ,                                                   ŞI TRANSPORTURI

Şereş Ioan                                                                  Faur Marcel Vasile

VIZAT JURIDIC,

Bota Alexandru Mihai

Red./Tehn.B.A. 5 ex