## ROMÂNIA                                                                                          ANEXA

JUDEŢUL SATU MARE                                     la  Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE                    nr.__________/_____________2023

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenți obiectivului de investiții

“Modernizarea drumului judeţean DJ 109 P lim. jud.Sălaj -  Cehal - km 27+560-km 33+960”

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții sunt:

- Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, respectiv fără TVA, din care construcții-montaj, în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală                      12.828.135,51 lei (fără TVA)        15.227.937,26 lei (cu TVA)

din care Construcții-montaj             12.509.087,59 lei (fără TVA)          14.885.814,26 lei (cu  TVA)

- Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Indici tehnici:

- Lungimea totală a drumului : 6.359,51 m

- Pod km 33+856,78

- Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

Valoarea totală a investiției      12.828.135,51   lei +TVA

Construcții montaj                    12.509.087,59  lei +TVA

- Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 20 de luni.

PREȘEDINTE,                                               DIRECTOR EXECUTIV

Pataki Csaba                                                              Șereș Ioan

Red./Tehn.red

B.A. 5 ex