JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

CABINET  PREŞEDINTE

NR._________/________________

REFERAT DE APROBARE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea drumului judeţean DJ 109 P lim. jud.Sălaj -  Cehal - km 27+560-km 33+960”

Raportat la:

-Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.188/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea drumului judeţean DJ 109 P lim. jud.Sălaj -  Cehal - km 27+560-km 33+960”,

-Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.4/2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea drumului judeţean DJ 109 P lim. jud.Sălaj -  Cehal - km 27+560-km 33+960” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.188/2017,

-Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.94/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea drumului judeţean DJ 109 P lim. jud.Sălaj -  Cehal - km 27+560-km 33+960”

- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.105/2021 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea drumului judeţean DJ 109 P lim. jud.Sălaj -  Cehal - km 27+560-km 33+960”

luând în considerare prevederile art.7 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.12 alin (4) și (5) din Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de Referatul Direcției Tehnice cu nr.27136/12.12.2023 cu privire la actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiție “Modernizarea drumului judeţean DJ 109 P lim. jud.Sălaj -  Cehal - km 27+560-km 33+960”

având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare sub nr.26176/29.11.2023,

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei, actualizați vor fi:

- Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, respectiv fără TVA, din care construcții-montaj, în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală                      12.828.135,51 lei (fără TVA)        15.227.937,26 lei (cu TVA)

din care Construcții-montaj             12.509.087,59 lei (fără TVA)          14.885.814,26 lei (cu  TVA)

- Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Indici tehnici:

- Lungimea totală a drumului : 6.359,51 m

- Pod km 33+856,78

- Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

Valoarea totală a investiției      12.828.135,51   lei +TVA

Construcții - montaj                  12.509.087,59  lei +TVA

- Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 20 de luni.

Având în vedere cele de  mai sus,

raportat la prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor  art. 182 alin. (2)  din Ordonanța de urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

INIŢIEZ:

Proiectul de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea drumului judeţean DJ 109 P lim. jud.Sălaj -  Cehal - km 27+560-km 33+960”

INIŢIATOR:

PREŞEDINTE,

Pataki Csaba

Red./Tehn.B.A.

5 ex