JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

CABINET  PREŞEDINTE

NR._________/____________

REFERAT DE APROBARE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş - Dacia  -  Moftinu Mare - Crişeni - Craidorolţ - Ţeghea - Mihăieni - Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare - Criseni - Craidorolț"

Raportat la:

-Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 195/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş - Dacia  -  Moftinu Mare - Crişeni - Craidorolţ - Ţeghea - Mihăieni - Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare - Criseni - Craidorolț",

-Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.7/2020 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş - Dacia  -  Moftinu Mare - Crişeni - Craidorolţ - Ţeghea - Mihăieni - Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare - Criseni - Craidorolț"

-Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.66/2020 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş - Dacia  -  Moftinu Mare - Crişeni - Craidorolţ - Ţeghea - Mihăieni - Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare - Criseni - Craidorolț"

-Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.108/2021 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş - Dacia  -  Moftinu Mare - Crişeni - Craidorolţ - Ţeghea - Mihăieni - Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare - Criseni - Craidorolț"

ținând cont de referatul cu privire la actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții "Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş - Dacia  -  Moftinu Mare - Crişeni - Craidorolţ - Ţeghea - Mihăieni - Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare - Criseni - Craidorolț" înregistrat cu nr. 19236/23.09.2021

luând în considerare prevederile art.7 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.12 alin (4) din Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de referatul cu privire la actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții "Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş - Dacia  -  Moftinu Mare - Crişeni - Craidorolţ - Ţeghea - Mihăieni - Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare - Criseni - Craidorolț" înregistrat cu nr.27138/12.12.2021,

având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare sub nr.26176/29.11.2023,

Astfel principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei, actualizați vor fi:

- Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, respectiv fără TVA, din care construcții-montaj, în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală                     25.842.703,60 lei (fără TVA)        30.686.909,26 lei (cu TVA)

din care Construcții-montaj           25.311.819,26 lei (fără TVA)        30.121.064,92 lei (cu  TVA)

- Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Indici tehnici:

- Lungimea totală a drumului :12.417,94 m

- Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

Valoarea totală a investiției      25.842.703,60   lei +TVA

Construcții montaj                    25.311.819,26  lei +TVA

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 24 luni.

Având în vedere cele de  mai sus,

raportat la prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor  art. 182 alin. (2)  din Ordonanța de urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

INIŢIEZ:

Proiectul de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş - Dacia  -  Moftinu Mare - Crişeni - Craidorolţ - Ţeghea - Mihăieni - Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare - Criseni - Craidorolț"

INIŢIATOR:

PREŞEDINTE,

Pataki Csaba

Red./Tehn.B.A.

5 ex