ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ___________din __________

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”

Consiliul Județean Satu Mare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. _________________ al președintelui Consiliului Județean Satu Mare,

ținând seama de:

- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 154/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”;

- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 23/2020 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți ai investiției „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”;

- prevederile art.11 alin.6 din OUG nr.64/2022, privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizați, aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția dezvoltare regională și Direcția tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției dezvoltare regională și Direcției tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

Satu Mare, ___________2023

INIŢIATOR:                                                                          AVIZEAZĂ:

PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Pataki Csaba                                                               Crasnai Mihaela Elena Ana

Red. Tehn.T.L.R./Ex.5

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

PREŞEDINTE

Nr. ____________________

REFERAT DE APROBARE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”

Județul Satu Mare implementează proiectul “Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj” - SMIS 117987,  în baza contractului de finanțare nr. 100/26.06.2017.

În vederea realizării acestei investiții a fost semnat Contractul de lucrări nr.390/26.10.2018 având ca obiect Servicii de proiectare și execuție lucrări, aferente obiectivului de investiție “Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”, în vederea modernizării drumurilor județene DJ 108R, DJ 108P și DJ 196 pe tronsoanele mai sus amintite, având o lungime totală de 38,001 km, cu o valoare inițială de 49.936.373,79 lei fără TVA.

Ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține cont de creșterea sau diminuarea acestora față de prețul de bază la care s-a fundamentat prețul contractului, a Ordonanței de urgență nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile precum și a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, a fost necesară modificarea contractului de lucrări, prin semnarea unor acte adiționale la contractul de lucrări nr.390/26.10.2018, în sensul modificării valorii acestuia ca urmare a aplicării coeficientului de ajustare.

Potrivit prevederilor OUG nr.64/2022, beneficiarii fondurilor externe nerambursabile constituie o rezervă de implementare, destinată plății ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau altor categorii de contracte prin încheierea unui act adițional la contractul de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru.

Ținând cont de art.11 alin.6 din OUG nr.64/2022, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia: “Valoarea finală a contractelor prevăzute la art. 3 alin. (2) trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depășiți ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență se procedează la actualizarea acestora, conform legii”,

Având în vedere cele enumerate mai sus, ca urmare a depunerii ultimei situații de plată și a încheierii actului adițional nr.17 la contractul de lucrări, indicatorii tehnico-economici popuși pentru actualizare, aferenți obiectivului de investiție “Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj” sunt prezentați în anexa la proiectul de hotărâre.

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare,

INIŢIEZ:

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”

INIŢIATOR:

PREŞEDINTE

Pataki Csaba

Red, teh: M.F../Ex:5

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Nr.___________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”

Județul Satu Mare implementează proiectul “Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj” - SMIS 117987,  în baza contractului de finanțare nr. 100/26.06.2017.

În anul 2016 a fost întocmită documentația tehnico-economică la faza D.A.L.I care a definit indicatorii tehnico-economici inițiali ai obiectivului de investiție “Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”. Astfel a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.154/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție menționat anterior.

În vederea realizării acestei investiții a fost semnat Contractul de lucrări nr.390/26.10.2018 având ca obiect Servicii de proiectare și execuție lucrări, aferente obiectivului de investiție “Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”, în vederea modernizării drumurilor județene DJ 108R, DJ 108P și DJ 196 pe tronsoanele mai sus amintite, având o lungime totală de 38,001 km, cu o valoare inițială de 49.936.373,79 lei fără TVA.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.23/2020, ca urmare a elaborării proiectului tehnic, au fost reaprobați indicatorii tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiție “Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”.

Ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în vederea ajustării/actualizării prețurilor materialelor prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține cont de creșterea sau diminuarea acestor față de prețul de bază la care s-a fundamentat prețul contractului, a Ordonanței de urgență nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile precum și a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, a fost necesară modificarea contractului de lucrări, prin semnarea unor acte adiționale la contractul de lucrări nr.390/26.10.2018, în sensul modificării valorii acestuia ca urmare a aplicării coeficientului de ajustare.

Potrivit prevederilor OUG nr.64/2022, beneficiarii fondurilor externe nerambursabile constituie o rezervă de implementare, destinată plății ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau altor categorii de contracte prin încheierea unui act adițional la contractul de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru.

Ținând cont de art.11 alin.6 din OUG nr.64/2022, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia: “Valoarea finală a contractelor prevăzute la art. 3 alin. (2) trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depășiți ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență se procedează la actualizarea acestora, conform legii”,

Având în vedere cele enumerate mai sus, ca urmare a depunerii ultimei situații de plată și a încheierii actului adițional nr.17 la contractul de lucrări, indicatorii tehnico-economici propuși pentru actualizare, aferenți obiectivului de investiție “Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj” sunt prezentați în anexa la proiectul de hotărâre.

În baza art.182 alin. (4) cu trimitere la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Considerăm oportună și legală aprobarea proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Bai – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”.

| DIRECTOR EXECUTIV, Ștern Felicia Cristina | ȘEF SERVICIU – SERVICIUL MANAGEMENTUL RPOIECTELOR Barta Bianca Melania |
| --- | --- |
| VIZAT JURIDIC, Tănase Loredana Roxana | ÎNTOCMIT, Mȕnich Florin |

Red, teh: M.F../Ex:5