- ROMÂNIA                                                               ANEXA

JUDEŢUL SATU MARE                                       la Proiectul de Hotărâre nr. ________/_________

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PRINCIPALII  INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI  ACTUALIZAȚI

aferenți obiectivului de investiții “Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, vor fi:

- Indicatori valorici, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

- Valoarea totală a investiției este de 		96.629.834,89 lei cu T.V.A.

- Valoarea totală a investiției este de 		81.291.854,10 lei fără T.V.A.

- Valoarea construcții + montaj (C+M) 	93.271.047,25 lei cu T.V.A.

- Valoarea construcții + montaj (C+M)  	78.379.031,30 lei fără T.V.A.

B. Indicatori tehnici, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/ capacitați fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – si, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice in vigoare

- Lungime totală drum: 38,001 km;

- 3 poduri.

C. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultate/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții.

Valoare raportata la kilometru de drum 2.062.551,81 lei fără TVA

D. Durata de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni: 31 luni.

PREŞEDINTE,                                                                   DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Pataki Csaba                                                                        Ștern Felicia Cristina

Red./Tehn.M.F.. 5 ex