ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.___________________ 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” în fază de Aplicaţie completă

Consiliul Județean Satu Mare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. ___________________ al președintelui Consiliului Județean Satu Mare, anexat prezentului proiect de hotărâre,

luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” în fază de Aplicaţie completă și cele ale Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 71/2022, privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Devizului general actualizat, aferent investiţiei propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, acronim EASYDOOR, cod proiect ROHU456, precum şi a contractului de lucrări nr. 330/20.07.2022, încheiat pentru realizarea investiţiei mai sus menţionate,

ținând seama de aprobarea de către organismele Programului Interreg V-A România-Ungaria a unei finanţări adiţionale pentru proiectul ROHU456 – Easydoor, comunicată prin adresa nr. 15064/06.07.2023 și necesitatea justificării disponibilității contribuției proprii crescute ca urmare a acestor sume acordate,

ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 173 alin (5) lit. d) și lit. j), precum și ale art. 182 alin (4) cu trimitere la                 art. 139 alin 3 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art I.  Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 55/2020 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” în fază de Aplicaţie completă, se modifică după cum urmează:

1. Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” ce revine UAT Județul Satu Mare, în fază de Aplicație completă, în cuantum de 3.153.642,92 Euro (inclusiv TVA) și valoarea totală ce revine Muzeului Județean Satu Mare, în fază de Aplicație completă, în cuantum de 368.406,51 Euro (inclusiv TVA).

(2) Se aprobă contribuția proprie a UAT Județul Satu Mare în proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, în fază de Aplicație completă, în valoare de 873.548,39 Euro, reprezentând 27,70% din valoarea cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului aferent UAT Județul Satu Mare și contribuția proprie a Muzeului Județean Satu Mare în proiectul „Easydoor –

Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, în fază de Aplicație completă, în valoare de 7.371,81 Euro, reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului aferent Muzeului Județean Satu Mare.

(3) Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, neprevăzute și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, aferente activităților UAT Județul Satu Mare și Muzeului Județean Satu Mare, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Satu Mare și cel al Muzeului Județean Satu Mare.”

Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 55/2020 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” în fază de Aplicaţie completă, rămân nemodificate.

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Dezvoltare Regională și Direcția Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, respectiv Muzeul Județean Satu Mare.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare Regională și Direcției Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, respectiv Muzeului Județean Satu Mare.

Satu Mare, ____________2023

INIŢIATOR,

PREŞEDINTE                                                                            AVIZEAZĂ:

Pataki Csaba                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Crasnai Mihaela Elena Ana

Red./Tehn. L.L.R./Exemplare 5

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

PREŞEDINTE

Nr.___________________ 2023

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” în fază de Aplicaţie completă

Proiectul ROHU456 intitulat „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” (în continuare: proiect) este implementat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Ungaria (în continuare: Program), axa prioritară nr. 1, în domeniul conservării, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului natural și cultural, obiectivul specific cel mai important la nivelul judeţului Satu Mare al proiectului fiind reabilitarea generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare şi reînnoirea expoziţiilor de bază din acesta.

În vederea realizării lucrărilor de reabilitare a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare a fost încheiat contractul nr. 330/20.07.2022, cu asocierea condusă de EURAS SRL, în valoare de 15.583.961,71 lei (inclusiv TVA) şi contractul de prestări servicii de supervizare lucrări cu Total Consulting SRL în valoare de 70.091 lei (inclusiv TVA), astfel, în urma procedurilor de atribuire valoarea totală a proiectului se modifică la 15.654.052,71 lei ce corespunde, aplicând rata de schimb Inforeuro, valabilă pentru definirea valorilor în raport cu instituţiile Uniunii Europene pentru luna iulie 2023, de 4,9638 lei/euro, unei valori totale ale proiectului aferentă UAT Judeţul Satu Mare de 3.153.642,92 euro.

Implementarea Programului se termină în anul 2023, iar la sfârşitul anului 2022 Secretariatul Comun a iniţiat un apel de solicitări de fonduri suplimentare pentru proiectele aflate în implementare în vederea utilizării fondurilor economisite la nivelul Programului. Ca urmare UAT Judeţul Satu Mare a solicitat prin adresa nr. 24710/17.11.2022 o finanţare suplimentară de 1.190.000 Euro – suma maximă posibilă, ţinând cont de limita finanţării eligibile pentru apelul de proiecte relevant –, iar în urma evaluării solicitărilor a fost obţinută o finanţare FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională) de 896.232,94 Euro, conform comunicării înregistrate prin adresa nr. 15064/06.07.2023.

În consecinţă alocarea FEDR iniţială aferentă UAT Judeţul Satu Mare din proiect, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 de 1.081.412,63 Euro se măreşte cu 896.232,94 Euro ca urmare a finanţării suplimentare obţinute din partea Programului. Rezultă o valoare de finanţare FEDR nouă de 1.977.645,57 Euro, adică 62,71% din valoarea proiectului. Conform regulilor Programului finanţarea FEDR, adică din partea Uniunii Europene, este completată de o co-finanţare naţională din partea Guvernului României în proporţie de aproximativ 15,3% raportată la finanţarea FEDR. Conform regulilor de calcul aplicabile proiectelor din Program co-finanţarea naţională din partea Guvernului României va fi în valoare de 302.448,96 Euro, adică 9,59% din valoarea proiectului.

Valoarea proiectului neacoperită de cele două surse de finanţare descrise în alineatul de mai sus va fi asigurată de către UAT Judeţul Satu Mare ca şi contribuţie proprie. Valoarea adaptată a contribuţiei proprii a UAT Judeţul Satu Mare va fi de 873.548,39 Euro, adică 27,70% din valoarea proiectului.

Având în vedere cele de mai sus,

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIŢIEZ:

adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” în fază de Aplicaţie completă

INIŢIATOR:

PREŞEDINTE,

Pataki Csaba

Red./Tehn. J.Sz.I.T./Exemplare 5

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Nr.___________________ 2023

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” în fază de Aplicaţie completă

Proiectul ROHU456 intitulat „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” (în continuare: proiect) este implementat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Ungaria (în continuare: Program), axa prioritară nr. 1, în domeniul conservării, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului natural și cultural, obiectivul specific cel mai important la nivelul judeţului Satu Mare al proiectului fiind reabilitarea generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare şi reînnoirea expoziţiilor de bază din acesta.

În vederea realizării lucrărilor de reabilitare a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare a fost încheiat contractul nr. 330/20.07.2022, cu asocierea condusă de EURAS SRL, în valoare de 15.583.961,71 lei (inclusiv TVA) şi contractul de prestări servicii de supervizare lucrări cu Total Consulting SRL în valoare de 70.091 lei (inclusiv TVA), astfel, în urma procedurilor de atribuire valoarea totală a proiectului se modifică la 15.654.052,71 lei ce corespunde, aplicând rata de schimb Inforeuro, valabilă pentru definirea valorilor în raport cu instituţiile Uniunii Europene pentru luna iulie 2023, de 4,9638 lei/euro, unei valori totale ale proiectului aferentă UAT Judeţul Satu Mare de 3.153.642,92 euro.

Implementarea Programului se termină în anul 2023, iar la sfârşitul anului 2022 Secretariatul Comun a iniţiat un apel de solicitări de fonduri suplimentare pentru proiectele aflate în implementare în vederea utilizării fondurilor economisite la nivelul Programului. Ca urmare UAT Judeţul Satu Mare a solicitat prin adresa nr. 24710/17.11.2022 o finanţare suplimentară de 1.190.000 Euro – suma maximă posibilă, ţinând cont de limita finanţării eligibile pentru apelul de proiecte relevant –, iar în urma evaluării solicitărilor a fost obţinută o finanţare FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională) de 896.232,94 Euro, conform comunicării înregistrate prin adresa nr. 15064/06.07.2023.

În consecinţă alocarea FEDR iniţială aferentă UAT Judeţul Satu Mare din proiect, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 de 1.081.412,63 Euro se măreşte cu 896.232,94 Euro ca urmare a finanţării suplimentare obţinute din partea Programului. Rezultă o valoare de finanţare FEDR nouă de 1.977.645,57 Euro, adică 62,71% din valoarea proiectului. Conform regulilor Programului finanţarea FEDR, adică din partea Uniunii Europene, este completată de o co-finanţare naţională din partea Guvernului României în proporţie de aproximativ 15,3% raportată la finanţarea FEDR. Conform regulilor de calcul aplicabile proiectelor din Program co-finanţarea naţională din partea Guvernului României va fi în valoare de 302.448,96 Euro, adică 9,59% din valoarea proiectului.

Valoarea proiectului neacoperită de cele două surse de finanţare descrise în alineatul de mai sus va fi asigurată de către UAT Judeţul Satu Mare ca şi contribuţie proprie. Valoarea adaptată a contribuţiei proprii a UAT Judeţul Satu Mare va fi de 873.548,39 Euro, adică 27,70% din valoarea proiectului.

Având în vedere cele de mai sus,

în temeiul prevederilor art.182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm oportună și legală adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 55/2020 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” în fază de Aplicaţie completă.

Director executiv,	 			    Șef serviciu Managementul proiectelor

Ştern Felicia Cristina 					           Barta Bianca Melania

Responsabil financiar,		                                                     Vizat juridic,

Olah Carmen Tünde Klára				          Leş Lavinia Ramona

Întocmit,

Jankó Szép István Tamás

Red./Tehn. J.Sz.I.T,./Exemplare 5