**Principalii indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții**

**„DRUM EXPRES PETEA-SATU MARE-BAIA MARE, SECTOR SATU MARE-BAIA MARE”**

**Titular:** MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

**Beneficiar:** Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

Consiliul Județean Maramureș

Consiliul Județean Satu Mare

**Amplasament:** Județul Maramureș și Județul Satu Mare

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):** | **5.931.597.615,73** | **lei** |
| **(în prețuri la 10.2025/1 euro = 5,0783 lei)** | **1.168.028.201,51** | **euro** |
| **Din care C+M (inclusiv TVA)** | **4.209.775.273,18** | **lei** |
|  | **828.973.332,25** | **euro** |

**Durata de execuție: 42 luni**

**Eşalonarea investiţiei (inclusiv TVA):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INV | ANUL I | 5.931.596,59 lei | ANUL II | 296.579.880,40 lei |
| C+M |  | 4.209.775,27 lei |  | 210.488.763,66 lei |
| INV  C+M | ANUL III | 1.482.899.402,01 lei  1.052.443.818,30 lei | ANUL IV | 4.146.186.736,73 lei  2.942.632.915,95 lei |

**Capacități:**

Lungime drum expres: 59,177 km

Lățime platformă drum expres: 21,50 m

Lățime parte carosabilă drum expres: 14,00 m

Poduri/Pasaje/Viaducte: 35 pasaje și 18 poduri

**Factori de risc:**

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului "Cod de proiectare seismică" P 100-1/2013.

**Finanţarea investiţiei**:

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile – Programul Transport (P.T. 2021 – 2027) şi de la Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

PREȘEDINTE DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA TEHNICĂ

Pataki Csaba Șereș Ioan

Red/Tehn.red. B.A

5ex