ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.______/_______2026

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat, aferent investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”

Consiliul Județean Satu Mare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. ___________/______2026 al președintelui Consiliului Județean Satu Mare, anexat la prezentul proiect de hotărâre,

luând în considerare adresa proiectantului SC LAITOKSET SRL nr. 230/29.01.2026 înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 1679/29.01.2026, prin care a fost transmis Devizul general actualizat al investiției,

raportat la prevederile Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 151/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”, în faza DALI,

având în vedere Contractul de lucrări nr. 304/13.07.2023 încheiat între Județul Satu Mare și asocierea SC MARCO OAS SRL – lider de asociere și SC LAITOKSET SRL – asociat, având ca obiect Proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare și extindere Ambulatoriu de Specialitate Tășnad în cadrul proiectului “Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”, precum și Contractul de furnizare nr. 300/05.09.2025 aferent lotului 2, respectiv Contractul de furnizare nr. 383/24.10.2025 aferent lotului 1,

ținând cont de prevederile art. 7 alin. (6) coroborate cu cele ale art. 10 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului ,,Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Dezvoltare Regională și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, respectiv Spitalul Județean de Urgență Satu Mare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice, Direcției Dezvoltare Regională și Direcției Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, respectiv Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.

Satu Mare, _________________2026

INIŢIATOR:                                                                            AVIZEAZĂ:

PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Pataki Csaba                                                                   Crasnai Mihaela Elena Ana

Red.:.Teh.: L.L.R./Exemplare 5

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

PREŞEDINTE

Nr. ___________/_________2026

REFERAT DE APROBARE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat, aferent investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”

Județul Satu Mare implementează proiectul „Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad ”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V- Sănătate și reziliență instituțională, componenta 12- Sănătate, Investiția I1 Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică - I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, în baza Contractului de finanțare nr. 19/15.03.2023.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității serviciilor de asistență medicală și eficientizare a acestora, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate.

În vederea implementării proiectului asumat, a fost încheiat contractul nr. 304/13.07.2023, de proiectare și execuție lucrări de reabilitare și extindere Ambulatoriu de Specialitate Tășnad, între Județul Satu Mare în calitate de achizitor și asocierea formată din SC Marco Oaș SRL – lider de asociere și SC Laitokset SRL – asociat, în calitate de antreprenor, precum și Contractul de furnizare nr. 300/05.09.2025 respectiv Contractul de furnizare nr. 383/24.10.2025.

Față de informațiile tehnico-economice din conținutul Studiului de Fezabilitate, documentație tehnico-economică care a stat la baza atribuirii contractului de proiectare și execuție, la elaborarea Proiectului Tehnic au apărut o serie de modificări, datorate modificărilor legislative și a condițiilor cuprinse în avizele emise de ISU și DSP. Astfel, față de oferta inițială a antreprenorului, acesta a procedat la renunțarea la unele articole din oferta inițială, a suplimentat cantitățile din oferta inițială, și a introdus articole noi. Ca urmare, Devizul General al investiţiei s-a modificat, după cum urmează:

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 19.332.828,69 lei cu T.V.A., respectiv 15.996.949,21 fără T.V.A., din care construcții + montaj (C+M) 8.000.678,25 lei cu T.V.A. respectiv 6.612.130,79 lei fără T.V.A.

Luând în considerare prevederile art. 7 alin. (6) coroborate cu cele ale art. 10 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

raportat la prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIŢIEZ:

Proiectul de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat, aferent investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”

INIŢIATOR:

PREŞEDINTE

Pataki Csaba

Red, teh: T.D.M..

/Ex:5

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Nr. _____________/________2026

RAPORT DE SPECIALITATE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat, aferent investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”

Județul Satu Mare a semnat cu Ministerul Sănătății, contractul de finanțare nr. 19/15.03.2023, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 – Sănătate, Investitia 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3: Unități de asistență medicală ambulatorie, având ca obiectiv lucrări de reabilitare și extindere Ambulatoriu de Specialitate Tășnad în cadrul proiectului “Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”.

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea și extinderea Ambulatoriu de Specialitate Tășnad.

În vederea implementării proiectului asumat, a fost încheiat contractul de proiectare și execuție lucrări de reabilitare și extindere Ambulatoriu de Specialitate Tășnad în cadrul proiectului ”Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”, nr. 304/13.07.2023, între Județul Satu Mare în calitate de achizitor și asocierea formată din SC Marco Oaș SRL – lider de asociere și SC Laitokset SRL – asociat, în calitate de antreprenor.

Față de informațiile tehnico-economice din conținutul Studiului de Fezabilitate, documentație tehnico-economică care a stat la baza atribuirii contractului de proiectare și execuție, la elaborarea Proiectului Tehnic au apărut o serie de modificări, datorate modificărilor legislative și a condițiilor cuprinse în avizele emise de ISU și DSP. În vederea respectării acestor condiții a fost necesară încheierea a două contracte de furnizare: Contractul de furnizare nr. 300/05.09.2025 aferent lotului 2, având ca obiect ,,Furnizare de produse - inclusiv transportul, montajul și lucrările de execuție aferente acestor produse - suplimentare Execuției lucrărilor de reabilitare și extindere Ambulatoriu de Specialitate Tășnad, în cadrul proiectului “Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad” - Instalații video, Instalație antiefracție, Instalație control acces, respectiv Contractul de furnizare nr. 383/24.10.2025 aferent lotului 1, având ca obiect ,,Furnizarea de produse – inclusiv transportul, montajul și lucrările de execuție aferente acestor produse - suplimentare Execuției lucrărilor de reabilitare și extindere Ambulatoriu de Specialitate Tășnad, în cadrul proiectului “Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”.

Astfel, față de oferta inițială a antreprenorului, acesta a procedat la renunțarea la unele articole din oferta inițială, a suplimentat cantitățile din oferta inițială, și a introdus articole noi, ca urmare Devizul General al investiţiei s-a modificat. Prin adresa nr. 230/29.01.2026 înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 1679/29.01.2026, proiectantul SC LAITOKSET SRL a transmis Devizul general actualizat al investiției.

Devizul General al investiţiei s-a modificat, după cum urmează:

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, actualizați vor fi:

- Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimata în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general.

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 19.332.828,69 lei cu T.V.A., respectiv 15.996.949,21 fără T.V.A., din care construcții + montaj (C+M) 8.000.678,25 lei cu T.V.A. respectiv 6.612.130,79 lei fără T.V.A.

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performantă – elemente fizice/capacitați fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

Indicatori minimali: rămân nemodificați

Indicatori de performanță: Reabilitarea și extinderea imobilului în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de desfășurare a activității.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultate/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 19.332.828,69 lei cu T.V.A., respectiv 15.996.949,21 fără T.V.A., din care construcții + montaj (C+M) 8.000.678,25 lei cu T.V.A. respectiv 6.612.130,79 lei fără T.V.A.

d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții : Durata de execuție a lucrarilor este cel târziu, până la data de 30 iunie 2026.

Având în vedere cele de mai sus,

raportat la prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

art. 7 alin. (6) şi art. 10 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare,

art. 182 alin. (4) cu trimitere la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM:

reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat, aferent investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Reabilitare, extindere și

dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”

| Director executiv, Ștern Felicia Cristina | Responsabil tehnic, Teodorescu Dana Mirella |
| --- | --- |
| Responsabil financiar, Olah Carmen Tünde Klára | Vizat juridic, Leş Lavinia Ramona |

Red./Tehn. T.D.M.

- ROMÂNIA                                                                                            ANEXA nr. 1

JUDEŢUL SATU MARE                     Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. ____/_______

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PRINCIPALII

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul „Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, actualizați vor fi:

A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimata în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general.

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 19.332.828,69 lei cu T.V.A., respectiv 15.996.949,21 fără T.V.A., din care construcții + montaj (C+M) 8.000.678,25 lei cu T.V.A. respectiv 6.612.130,79 lei fără T.V.A.

B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacitați fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice in vigoare: rămân nemodificați

C. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultate/operare, stabiliți în funcție de specificul si ținta fiecărui obiectiv de investiții

Indicatorii financiari:

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 19.332.828,69 lei cu T.V.A., respectiv 15.996.949,21 fără T.V.A., din care construcții + montaj (C+M) 8.000.678,25 lei cu T.V.A. respectiv 6.612.130,79 lei fără T.V.A.

D. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții : Durata de execuție a lucrărilor este cel târziu, până la data de 30 iunie 2026.

PREŞEDINTE,                                                              	DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Pataki Csaba                                                                           Ștern Felicia Cristina

Red./Tehn. T.D.M.

5 ex