SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE

Satu Mare str. Ravensburg nr.1-3, Jud. Satu Mare cod 440192

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

propuși spre aprobare prin Hotărâre a Consiliului Județean Satu Mare

„Reconstruire și extindere C.S.M.P.T.A. pe amplasamentul existent – SJU Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr. 36/A”

Beneficiar: Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

Titular: Județul Satu Mare

Amplasament: Municipiul Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr. 36/A, județul Satu Mare

Proiectant: SC Laitokset SRL

## 1. Indicatori maximali (valorici)

| Indicator | Valoare (fără TVA) | Valoare (cu TVA) |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totală a investiției | 6.305.360,03 lei | 7.619.607,89 lei |
| din care Construcții-Montaj (C+M) | 4.276.080,95 lei | 5.174.057,95 lei |

Sursă: Deviz General al obiectivului de investiții – Anexa nr. 7.

## 2. Indicatori minimali (fizici / de capacitate)

| Indicator | Valoare |
| --- | --- |
| Suprafața terenului | 2.816,00 mp |
| Suprafața construită propusă spre reconstruire (corp C1) | 315,00 mp |
| Suprafața construită desfășurată propusă spre reconstruire (corp C1) | 630,00 mp |
| Suprafața construită existentă și păstrată (corp C2) | 75,00 mp |
| Suprafața construită desfășurată existentă și păstrată (corp C2) | 75,00 mp |
| Suprafața construită totală (C1+C2) | 390,00 mp |
| Suprafața construită desfășurată totală (C1+C2) | 705,00 mp |
| Regim de înălțime propus (corp C1) | P+1E+Etehnic |
| Regim de înălțime existent și păstrat (corp C2) | P |
| Înălțimea maximă a clădirii (Hmax) | 11,01 m |
| Procent de ocupare a terenului (P.O.T.) | 13,84 % |
| Coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.) | 0,25 |

Sursă: Memoriul tehnic de arhitectură – Proiect Tehnic, secțiunea „Indici tehnici propuși”.

## 3. Durata de realizare

| Indicator | Valoare |
| --- | --- |
| Durata de execuție a lucrărilor de construcții | 15 luni |
| Durata recepției lucrărilor | 2 luni |
| Durata totală de realizare a investiției | 17 luni |

Sursă: Proiectul Tehnic (durata de execuție a lucrărilor: 15 luni; durata recepției: 2 luni).

## Notă

Indicatorii tehnico-economici prezentați mai sus sintetizează informațiile din documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții (Deviz General – Anexa nr. 7 și Memoriul tehnic de arhitectură aferent Proiectului Tehnic) și sunt propuși spre aprobare prin Hotărâre a Consiliului Județean Satu Mare, în calitate de titular al investiției, în conformitate cu prevederile legale privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții publice.