ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.___________________2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”

Consiliul Județean Satu Mare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. _______/_______2022 al președintelui Consiliului Județean Satu Mare,

ținând seama de:

- Contractul de servicii nr. 475/11.10.2022 încheiat între Județul Satu Mare și S.C. Confort Design S.R.L. având ca obiect prestarea serviciilor de actualizare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiție ,,Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”,

- Avizul favorabil al Comisiei tehnico - economice nr. 8/17.11.2022,

luând în considerare prevederile art. 7 alin. (4) și cele ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) coroborate cu cele ale art. 196  alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico-economică (D.A.L.I) cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului ,,Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Regională din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, respectiv Spitalul Județean de Urgență Satu Mare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare Regională din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, respectiv Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.

Satu Mare, ____________2022

INIŢIATOR,

PREŞEDINTE                                                                     AVIZEAZĂ:

Pataki Csaba                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Crasnai Mihaela Elena Ana

Red./Tehn. L.L.R./Exemplare 5

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Nr. _____________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”

În vederea pregătirii și depunerii proiectului „Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie, este necesară elaborarea documentației tehnico-economice faza DALI.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea infrastructurii de sănătate a ambulatoriului din Tășnad, ambulatoriu care deservește comunitatea din Tășnad și din zonă, prin reabilitatea și dotarea clădirii acestuia cu aparatură modernă și de specialitate.

În acest sens a fost încheiat Contractul de servicii nr. 475/11.10.2022 încheiat între Județul Satu Mare și S.C. Confort Design S.R.L. având ca obiect prestarea serviciilor de actualizare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiție ,,Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”,

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, actualizați vor fi:

A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimata în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 16,259,182.87 lei cu T.V.A., respectiv 13,672,018.12 fără T.V.A., din care construcții + montaj (C+M) 5,522,944.32 lei cu T.V.A. respectiv 4,641,129.68lei fără T.V.A.

B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/ capacitați fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – si, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice in vigoare

C1-Cladire principala Ambulatoriu de specialitate:

Regim de inaltime Sp+P+2,

Ac=362.2mp,

Subsol:-tehnic, Hi=165cm, Acs=122.7mp-nu intra in calculul CUT

Parter:-activitati medicale, Hi=280cm, Acp=Ac=362.2mp

Etaj I:-activitati medicale, Hi=285cm, Ace1=314.7mp

Etaj II:-activitati medicale, Hi=300cm, Ace2=443.3mp

Acd corpC1=1120.2mp

Ac totala= 537.2mp (suma Ac aferenta corpurilor C1+C2+C4+C5)

Acd totala= 1295.2mp (suma Acd aferenta corpurilor C1+C2+C4+C5)

Suprafata terenului: 2497mp.

POT propus=21,51%

CUT propus=0,5187

Categoria de importanta a cladirii este C

Clasa de importanta a cladirii este III.

Retragerea cladirii ramane neschimbata.

Accesul principal, si cele secundare in cladire raman nemodificate.

C. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultate/operare, stabiliți în funcție de specificul si ținta fiecărui obiectiv de investiții

Indicatorii financiari:

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 16,259,182.87 lei cu T.V.A., respectiv 13,672,018.12 fără T.V.A., din care construcții + montaj (C+M) 5,522,944.32 lei cu T.V.A. respectiv 4,641,129.68lei fără T.V.A.

D. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni: Durata estimată de executie este de 12 luni. Durata de implementare: 24 luni.

Ținând cont de Avizul favorabil al Comisiei tehnico-economice nr. 8/17.11.2022,

conform prevederilor art. 7 alin. (4) și cele ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cele de mai sus,

în temeiul prevederilor art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm oportună și legală adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”.

Director executiv,	 	                Șef serviciu/Managementul proiectelor,

Ştern Felicia Cristina 			   	        Barta Bianca Melania

Vizat juridic,

cons. jr. Leș Lavinia Ramona

Red./Tehn.B.B.M. 5 ex

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

CABINET PREŞEDINTE

NR.____________________

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”

În vederea pregătirii și depunerii proiectului „Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie, este necesară elaborarea documentației tehnico-economice faza DALI.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea infrastructurii de sănătate a ambulatoriului din Tășnad, ambulatoriu care deservește comunitatea din Tășnad și din zonă, prin reabilitatea și dotarea clădirii acestuia cu aparatură modernă și de specialitate.

În acest sens a fost încheiat Contractul de servicii nr. 475/11.10.2022 încheiat între Județul Satu Mare și S.C. Confort Design S.R.L., având ca obiect prestarea serviciilor de actualizare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul de investiție ,,Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”,

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 16,259,182.87 lei cu T.V.A., respectiv 13,672,018.12 fără T.V.A., din care construcții + montaj (C+M) 5,522,944.32 lei cu T.V.A. respectiv 4,641,129.68lei fără T.V.A.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni: Durata estimată de executie este de 12 luni. Durata de implementare: 24 luni.

Luând în considerare prevederile art. 7 alin. (4) și cele ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de Avizul favorabil al Comisiei tehnico-economice nr. 8/17.11.2022,

raportat la prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIŢIEZ:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”

INIŢIATOR:

PREŞEDINTE,

Pataki Csaba

Red./Tehn.B.B.M/5 ex

## ROMÂNIA                                                               ANEXA

JUDEŢUL SATU MARE                                 la Proiectul de Hotărâre nr. ______/_________

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PRINCIPALII

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul „Reabilitare, extindere și dotare Ambulatoriu de Specialitate Tășnad”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, actualizați vor fi:

A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimata în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general.

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 16,259,182.87 lei cu T.V.A., respectiv 13,672,018.12 fără T.V.A., din care construcții + montaj (C+M) 5,522,944.32 lei cu T.V.A. respectiv 4,641,129.68lei fără T.V.A.

B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacitați fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice in vigoare:

C1-Cladire principala Ambulatoriu de specialitate:

Regim de inaltime Sp+P+2,

Ac=362.2mp,

Subsol:-tehnic, Hi=165cm, Acs=122.7mp-nu intra in calculul CUT

Parter:-activitati medicale, Hi=280cm, Acp=Ac=362.2mp

Etaj I:-activitati medicale, Hi=285cm, Ace1=314.7mp

Etaj II:-activitati medicale, Hi=300cm, Ace2=443.3mp

Acd corpC1=1120.2mp

Ac totala= 537.2mp (suma Ac aferenta corpurilor C1+C2+C4+C5)

Acd totala= 1295.2mp (suma Acd aferenta corpurilor C1+C2+C4+C5)

Suprafata terenului: 2497mp.

POT propus=21,51%

CUT propus=0,5187

Categoria de importanta a cladirii este C

Clasa de importanta a cladirii este III.

Retragerea cladirii ramane neschimbata.

Accesul principal, si cele secundare in cladire raman nemodificate.

C. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultate/operare, stabiliți în funcție de specificul si ținta fiecărui obiectiv de investiții

Indicatorii financiari:

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 16,259,182.87 lei cu T.V.A., respectiv 13,672,018.12 fără T.V.A., din care construcții + montaj (C+M) 5,522,944.32 lei cu T.V.A. respectiv 4,641,129.68lei fără T.V.A.

D. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni: Durata estimată de executie este de 12 luni. Durata de implementare: 24 luni.

PREŞEDINTE,                                                               DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Pataki Csaba                                                                     Ștern Felicia Cristina

Red./Tehn.B.B.M./ 5 ex