ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR. ______/______2021

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

„Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”

Consiliul Judeţean Satu Mare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. _______/_____2021 a d-lui Pataki Csaba,  preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare,

raportat la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 72/31.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare” ,

ținând cont de Proiectul tehnic nr. 2/2021 aferent investiției, înregistrat la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu adresa nr. 3164/10.02.2021,

în baza prevederilor art. 7 alin. (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) coroborate cu cele ale art. 196  alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se reaprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu Direcţia Tehnică, Direcţia Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare și cu Orașul Negrești-Oaș.

Satu Mare, _________ 2021

INIŢIATOR:

PREŞEDINTE,

Pataki Csaba

AVIZEAZĂ:                                                                          				                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Crasnai Mihaela Elena Ana

Red./Tehn.D.A.D/ 5 ex.

## ROMÂNIA                                                                                          ANEXA

JUDEŢUL SATU MARE                                    la  Proiectul de Hotărâre al Consiliului  Judeţean

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE                       Satu Mare  nr. ______/_____________

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenți obiectivului de investiții

„Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”

În conformitate cu Proiectul tehnic de executie nr. 2/2021, principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții sunt:

- Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, respectiv fără TVA, din care construcții-montaj, în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală                         698.676 lei (fără TVA)         830.083 lei (cu TVA)

din care Construcții-montaj                  550.046 lei (fără TVA)          654.555 lei (cu  TVA)

- Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Capacități fizice:

- Lungime totală drum	  				120.0 ml

- Suprafața carosabil					625,0 mp

- Lățime parte carosabilă  				4,00 m

- Acostamente  						2 x 0,50 m

- Șanțuri noi pereate cu beton				120,0 ml

- Ziduri de sprijin  din beton armat tip ”L”, h=4 m 	102,0 ml

- Apărare de mal cu gabioane, h=2,0 m  		65.0 ml

- Șanțuri de gardă din beton				115,0 ml

- Parapet metalic					120,0 ml

- Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

Valoarea totală a investiției       698.676 lei +TVA

Construcții montaj                     550.046  lei +TVA

- Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni este de 8  luni.

PREȘEDINTE,                                               DIRECTOR EXECUTIV

Pataki Csaba                                                              Șereș Ioan

Red./Tehn.: N.I../5 ex.

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr.______/________2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

„Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”

Județul Satu Mare împreună cu Orașul Negrești Oaș au în curs de realizare, în zona turistică Luna Șes, orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare, o pârtie de schi.

În zonă s-a produs o alunecare de teren, la cota 660 m, la o distanță de 90 m față de parcarea auto situată la baza pârtiei Luna Șes, afectând drumul forestier Brada și terasamentul din amonte și aval de drumul forestier.

Având în vedere producerea alunecării de teren, pentru punerea în siguranță a zonei afectate este necesară efectuarea unor lucrări de consolidare a platformei drumului comunal și a pârtiei de schi, prin prevederea unui sistem mixt de consolidare.

În vederea identificării cauzelor care au condus la alunecarea de teren și a măsurilor de remediere necesare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, au fost elaborate următoarele documentații: Studiu topografic, Studiu geotehnic, Expertiză geotehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

Ca urmare a elaborării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.72/2020 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției.

În anul 2021 a fost elaborat de către proiectantul SC Parament SRL Cluj Napoca Proiectul tehnic nr. 2/2021 aferent investiției, înregistrat la Consiliul Județean Satu Mare cu adresa nr. 3164/10.02.2021.

Ca urmare a detalierii soluției tehnice la faza Proiect tehnic, a dimensionării elementelor de construcții în baza breviarului de calcul și a elaborării listelor cu cantități de lucrări necesare, față de indicatorii tehnico-economici aprobați la faza DALI se modifică în plus valoarea totală a obiectivului de investiții.

Astfel, la faza DALI, valoarea totală  estimată a investiției a fost de 731.371 lei, inclusiv TVA, din care Construcții-montaj 565.451 lei, iar la faza PT, valoarea totală 830.083 lei, inclusiv TVA, din care Construcții-montaj 654.555 lei.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori.

De asemenea, în Proiectul Tehnic au fost detaliate caracteristicile tehnice ale lucrărilor.

Conform Documentației tehnice - proiect nr.2/2021, principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții sunt:

- Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, respectiv fără TVA, din care construcții-montaj, în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală                       698.676 lei (fără TVA)         830.083 lei (cu TVA)

din care Construcții-montaj                  550.046 lei (fără TVA)          654.555 lei (cu  TVA)

- Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Capacități fizice:

- Lungime totală drum	  				120.0 ml

- Suprafața carosabil					625,0 mp

- Lățime parte carosabilă  				4,00 m

- Acostamente  						2 x 0,50 m

- Șanțuri noi pereate cu beton				120,0 ml

- Ziduri de sprijin  din beton armat tip ”L”, h=4 m 	102,0 ml

- Apărare de mal cu gabioane, h=2,0 m  		65.0 ml

- Șanțuri de gardă din beton				115,0 ml

- Parapet metalic					120,0 ml

- Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

Valoarea totală a investiției      698.676l lei +TVA

Construcții montaj                     550.046 lei +TVA

- Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 8  luni.

Având în vedere cele de mai sus,

raportat la prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art.182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm oportună şi legală reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”.

DIRECTOR EXECUTIV 					       ŞEF SERVICIU,

Șereș Ioan                                                                       Bura Angela Maria

VIZAT JURIDIC,

Dobran Anca Delia

Red./Tehn.: N.I.., 5 ex.

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr.______/________2021

REFERAT DE APROBARE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

„Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”

Județul Satu Mare împreună cu Orașul Negrești Oaș au în curs de realizare, în zona turistică Luna Șes, orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare, o pârtie de schi.

În zonă s-a produs o alunecare de teren, la cota 660 m, la o distanță de 90 m față de parcarea auto situată la baza pârtiei Luna Șes, afectând drumul forestier Brada și terasamentul din amonte și aval de drumul forestier.

Având în vedere producerea alunecării de teren, pentru punerea în siguranță a zonei afectate este necesară efectuarea unor lucrări de consolidare a platformei drumului comunal și a pârtiei de schi, prin prevederea unui sistem mixt de consolidare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.72/2020 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”.

Ca urmare a detalierii soluției tehnice la faza Proiect tehnic, față de indicatorii tehnico-economici aprobați la faza DALI se modifică în plus valoarea totală a obiectivului de investiții.

De asemenea, în Proiectul Tehnic au fost detaliate caracteristicile tehnice ale lucrărilor.

Conform Documentației tehnice, proiect nr.2/2021 principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții sunt:

- Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, respectiv fără TVA, din care construcții-montaj, în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală                         698.676 lei (fără TVA)         830.083 lei (cu TVA)

din care Construcții-montaj                  550.046 lei (fără TVA)          654.555 lei (cu  TVA)

- Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Capacități fizice:

- Lungime totală drum	  				120.0 ml

- Suprafața carosabil					625,0 mp

- Lățime parte carosabilă  				4,00 m

- Acostamente  						2 x 0,50 m

- Șanțuri noi pereate cu beton				120,0 ml

- Ziduri de sprijin  din beton armat tip ”L”, h=4 m 	102,0 ml

- Apărare de mal cu gabioane, h=2,0 m  		65.0 ml

- Șanțuri de gardă din beton				115,0 ml

- Parapet metalic					120,0 ml

- Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

Valoarea totală a investiției      698.676 lei +TVA

Construcții montaj                    550.046 lei +TVA

4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 8  luni.

Având în vedere cele de mai sus,

în temeiul prevederilor  art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIȚIATOR:

PREȘEDINTE,

PATAKI CSABA

Red./Tehn.: N.I..,5 ex.