ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR. ______/______2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”

Consiliul Judeţean Satu Mare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. _______/_____2022 a d-lui Pataki Csaba,  preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare,

ținând cont de Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare” cu nr. EP-2106-002-000  – înaintat de către R.A. Aeroport Satu Mare cu adresa nr.194/19.01.2022, înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr.1750/19.01.2022, prin care se solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții,

luând în considerare Nota de Fundamentare a R.A. Aeroport Satu Mare nr. 235/25.01.2022, înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 2119/25.01.2022,

având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație a R.A. Aeroport Satu Mare nr.1/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”,

în baza prevederilor art. 7 alin. (7) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de Avizul Comisiei tehnico-economice din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare cu nr. 2/26.01.2022,

în baza prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) coroborate cu cele ale art. 196  alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează R.A. Aeroport Satu Mare.

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică cu Direcţia Tehnică, Direcția de Dezvoltare Regională, Direcţia Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare și cu R.A. Aeroport Satu Mare.

Satu Mare, _________ 2022

INIŢIATOR:

PREŞEDINTE,

Pataki Csaba

AVIZEAZĂ                                                                        				                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Crasnai Mihaela Elena Ana

Red./Tehn.D.A.D.

5 ex.

## ROMÂNIA                                                                                          ANEXA

JUDEŢUL SATU MARE                                    la  Proiectul de Hotărâre al Consiliului  Judeţean

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE                       Satu Mare  nr. ______/_____________

PRINCIPALII

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

aferenți obiectivului de investiții

„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”

- INDICATORI MAXIMALI:

Valoarea totală a investiției: 364.504.902,56 lei cu TVA, respectiv 306.939.504,84 lei fără TVA

din care construcții-montaj (C+M): 226.325.273,08 lei cu TVA, respectiv 190.189.305,10 lei fără TVA

la un curs EURO/RON estimat de 5,00 lei.

- INDICATORI MINIMALI (conform studiu de fezabilitate):

Ob.1. Reabilitarea pistei de decolare / aterizare

- Structuri rutiere aeroportuare 112.500 mp cu păstrarea capacității portante PCN=61/R/C/W/T

- Modernizare balizaj luminos

Ob.2. Extindere platforma de îmbarcare-debarcare

- Structuri rutiere aeroportuare 20.938 mp, asigurând 5 locuri de parcare independente unul de altul pentru aeronave cu litera de cod C, la o capacitate portantă PCN=65/R/C/W/T

- Instalații balizaj

- Instalații de iluminat

- Instalații de canalizare pluvială

Ob.3. Asigurarea portanței benzii pistei

- Îmbunătățirea portanței terenului 345.000 mp, asigurând o valoare minimă CBR 15-20

Ob.4. Realizarea unui terminal nou / Extinderea terminalului existent

- Capacitate pasageri la ora de vârf:                     Plecări – 395 pasageri

Sosiri – 436

- Ambele terminale vor fi echipate complet in ceea ce privește procesarea pasagerilor si bagajelor

Ob.4.1. Construire terminal nou – Plecări internaționale și interne (S+P+1)

- Suprafața construită:     2.295,00 mp

- Suprafața desfășurată:   6.584,00 mp

- Volum:                         33.586,00 mc

- Înălțime maximă:          13,00 m

Ob.4.2. Extindere terminal existent – Sosiri internaționale si interne (P+3E parțial)

- Suprafața construită: 	 2.331,52 mp   din care Sc existenta: 2.148,52 mp

- Suprafața desfășurată:  4.179,84 mp,  din care Sd existenta: 3.333,84 mp

- Volum:                         15.684,20 mc,   din care V existent    12.684,20 mc

- Înălțime maximă:        14,70 m

Ob.4.3. Rețele exterioare

- Extindere si relocare rețele de utilități (energie electrica, apa, canalizare pluvială si menajeră, încălzire, telecomunicații, curenți slabi)

Ob.5. Achiziția de echipamente aeroportuare

- Echipamente necesare pentru deservirea aeronavelor la platforma de îmbarcare-debarcare si întreținerea suprafețelor de mișcare:

- Degivror

- Freza zăpadă

- DURATA ESTIMATĂ de implementare a obiectivului de investiții: 22 luni

PREŞEDINTE,                    		               DIRECTOR EXECUTIV

Pataki Csaba  			                            DIRECŢIA TEHNICĂ ,

ing.Şereş Ioan

Red./Tehn. N.I.

5 ex.

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE					  Vizat,

DIRECŢIA TEHNICĂ						        Vicepreședinte,

Nr.______/________2022							Rus Ioan

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”

R.A. Aeroportul Satu Mare, prin adresa  nr.194/19.01.2022, înregistrată la Consiliul Județean Satu Mare cu nr.1750/19.01.2022, solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal de calitate, durabil și eficient, Prioritatea de investiție 7c, Obiectivul specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

În acest sens, a înaintat Studiul de fezabilitate nr. EP-2106-002-000 elaborat de către SC Electroproiect S.A. București în cadrul contractului nr.1399/09.06.2021 ”Elaborarea Documentației suport pentru finanțarea investiției din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”.

De asemenea, a înaintat Hotărârea Consiliului de administrație a R.A. Aeroportul Satu Mare nr.1/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”, precum și Nota de Fundamentare nr. 235/25.01.2022, înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 2119/25.01.2022.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție.

Conform Studiului de fezabilitate nr.EP-2106-002-000, elaborat de către SC Electroproiect S.A. București, au fost identificate următoarele deficiențe care necesită soluționare:

▪ Pista de decolare – aterizare prezintă acumulări locale de apă, provenite fie din ploi, fie din topirea zăpezilor, din cauza drenajelor ineficiente;

▪ Stratul superficial al pavajului prezintă cantități neconforme de particule si agregate, care trebuie diminuate până la un punct apropiat de zero;

▪ Dimensiunea actualei platforme de îmbarcare nu permite decât parcarea unui singur avion, ceea ce limitează numărul de zboruri posibile într-o zi si implicit limitează dezvoltarea economica prin creșterea numărului de zboruri pe ora de vârf, chiar dacă, din punct de vedere al strategiei de dezvoltare a aeroportului si a parteneriatelor avute cu companiile aeriene, ar putea fi implementate cel puțin 2 avioane (180 pers) pe ora de vârf.

▪ Capacitatea de procesare a terminalului existent, de 134 pax./ora de vârf nu mai este suficienta in condițiile in care majoritatea companiilor si-au îmbunătățit flota aeriana si au introdus pe ruta Satu-Mare avioane cu capacitate de 180 pax. În aceste condiții, terminalul actual nu corespunde standardelor IATA de prelucrare a pasagerilor si bagajelor.

▪ Infrastructura aeroportuara in condițiile actuale nu mai răspunde la necesitățile si la dinamica pieței de transport aerian de pasageri si mărfuri.

Astfel, prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare” se are în vedere realizarea următoarelor obiecte de investiție:

Ob.1. Reabilitarea pistei de decolare / aterizare

Ob.2. Extindere platforma de îmbarcare-debarcare

Ob.3. Asigurarea portanței benzii pistei

Ob.4. Realizarea unui terminal nou / Extinderea terminalului existent

Ob.4.1. Construire terminal nou – Plecări internaționale si interne (S+P+1)

Ob. 4.2. Extindere terminal existent – Sosiri internaționale si interne (P+3E parțial)

Ob.4.3. Rețele exterioare

Ob.5. Achiziția de echipamente aeroportuare – degivror, freză zăpadă

Valoarea totală a investiției,  în conformitate cu devizul general, este de 364.504.902,56 lei cu TVA, respectiv 306.939.504,84 lei fără TVA,

din care construcții-montaj (C+M): 226.325.273,08 lei cu TVA, respectiv 190.189.305,10 lei fără TVA.

Durata estimată de implementare a obiectivului de investiții este de 22 luni.

Având în vedere cele de mai sus,

raportat la prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art.182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (8) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm oportună şi legală aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”.

DIRECTOR EXECUTIV 					       ŞEF SERVICIU,

Șereș Ioan                                                                       Bura Angela Maria

VIZAT JURIDIC,

Dobran Anca Delia

Red./Tehn.: N.I.., 5 ex

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr.______/________2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”

R.A. Aeroportul Satu Mare, prin adresa  nr.194/19.01.2022, înregistrată la Consiliul Județean Satu Mare cu nr.1750/19.01.2022, solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai următorului obiectiv de investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal de calitate, durabil și eficient, Prioritatea de investiție 7c, Obiectivul specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

În conformitate cu prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție.

Conform Studiului de fezabilitate nr.EP-2106-002-000, elaborat conform H.G. 907/2016 de către SC Electroproiect S.A. București, prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare” se are în vedere realizarea următoarelor obiecte de investiție:

Ob.1. Reabilitarea pistei de decolare / aterizare

Ob.2. Extindere platforma de îmbarcare-debarcare

Ob.3. Asigurarea portanței benzii pistei

Ob.4. Realizarea unui terminal nou / Extinderea terminalului existent

Ob.4.1. Construire terminal nou – Plecări internaționale si interne (S+P+1)

Ob.4.2. Extindere terminal existent – Sosiri internaționale si interne (P+3E parțial)

Ob.4.3. Rețele exterioare

Ob.5. Achiziția de echipamente aeroportuare – degivror, freză zăpadă

Valoarea totală a investiției,  în conformitate cu devizul general, este de 364.504.902,56 lei cu TVA, respectiv 306.939.504,84 lei fără TVA, din care construcții-montaj (C+M): 226.325.273,08 lei cu TVA, respectiv 190.189.305,10 lei fără TVA.

Durata estimată de implementare a obiectivului de investiții este de 22 luni.

Având în vedere cele de mai sus,

raportat la prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor  art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIȚIEZ:

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”

INIȚIATOR:

PREȘEDINTE,

PATAKI CSABA

Red./Tehn.: N.I. 5 ex.