ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE ANEXA nr.1

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE la Proiectul de hotărâre a

Consiliului Județean

Satu Mare nr……../2022

STRATEGIA DE INVESTIȚII A SPASIMD

PENTRU PERIOADA 2022-2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  crt. | Obiective | Cost estimat  lei inclusiv TVA | Surse de finanțare | Termen de realizare |
| 1. | Achiziție compactor deșeuri  52 tone | 2.717.000 | Împrumut bancar/  alte surse | 2023 |
| 2. | Achiziție microbuz | 50.000 | Venituri proprii | 2023 |
| 3. | Închiderea celulei nr.1 | 9.880.000 | Venituri proprii /alte surse | 2025 |
| 4. | Captarea gazului din celula nr.1 | 24.700.000 | Program de cooperare transfrontalieră | 2025 |
| 5. | Valorificare energetică a deșeurilor combustibile | 34.580.000 | Fonduri europene | 2025 |
| 6. | Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic celula nr.3 Dep Ecologic Doba | 180.000 | Venituri proprii/  alte surse | 2025 |
| 7. | Stația de tratare mecanico-biologică | 21.750.000 | Proiect Min. Med. si CJSM | 2025 |
| 8. | Execuția graduală a puțurilor de gaz pe celula nr.2 | 50.000 | Venituri proprii | 2022-2025 |

**PREŞEDINTE, DIRECTOR EXECUTIV**

**Pataki Csaba DIRECŢIA TEHNICĂ**

**ing.Şereş Ioan**

Red./Tehn.I.C.A, B.A.M

5 ex.