- ROMÂNIA                                                               ANEXA

JUDEŢUL SATU MARE                                       la Proiectul de Hotărâre nr. ________/_________

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PRINCIPALII

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai investiției ce se va realiza în cadrul proiectului

”Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, actualizați vor fi:

- Indicatori valorici, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

- Valoarea totală a lucrărilor este de 		14.227.563,62 lei cu T.V.A.,

- Valoarea totală a lucrărilor este de 		11.968.003,94 lei fără T.V.A.,

- Valoarea construcții + montaj (C+M) 	8.176.878,62 lei cu T.V.A.

- Valoarea construcții + montaj (C+M)  	6.871.326,57 lei fără T.V.A.

B. Indicatori tehnici, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/ capacitați fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – si, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice in vigoare

Documentația tehnico-economică elaborată propune extinderea clădirii C1 a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare:

- suprafață construită a extinderii va fi de 	249,50 mp.

Extinderea se va desfășura pe două nivele:

- la nivelul parterului cu 			249,50 mp

- la nivelul etajului I 				175,20 mp.

Suprafața construită desfășurată a extinderii proiectate va fi de 424,7 mp.

C. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultate/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții.

- Valoarea totală a lucrărilor este de 		14.227.563,62 lei cu T.V.A.,

- Valoarea totală a lucrărilor este de 		11.968.003,94 lei fără T.V.A.,

- Valoarea construcții + montaj (C+M) 	8.176.878,62 lei cu T.V.A.

- Valoarea construcții + montaj (C+M)  	6.871.326,57 lei fără T.V.A.

D. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni: 9 luni.

PREŞEDINTE,                                                              	DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Pataki Csaba                                                                           Ștern Felicia Cristina

Red./Tehn.T.D.M. 5 ex