ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. _________ / _________ 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ___________din __________

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției ce se va realiza în cadrul proiectului „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

Consiliul Județean Satu Mare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. _________________ al președintelui Consiliului Județean Satu Mare,

raportat la:

- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 44/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”,

- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 118/2021 privind actualizarea devizului general al investiției ce se va realiza în cadrul proiectului „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”;

- Adresa nr. 393/24.05.2022 transmisă de SC Tegra Plus SRL, înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 11697/24.05.2022, prin care a fost înaintat devizul reactualizat;

luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se reaprobă indicatorii tehnico–economici ai investiției ce se va realiza în cadrul proiectului „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția dezvoltare regională și Direcția tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției dezvoltare regională și Direcției tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

Satu Mare, _________________2022

INIŢIATOR:                                                                          AVIZEAZĂ:

PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Pataki Csaba                                                                   Crasnai Mihaela Elena Ana

Red. Tehn.: T.L.R./Exemplare 5

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

PREŞEDINTE

Nr. ____________________

REFERAT DE APROBARE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției ce se va realiza în cadrul proiectului „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

Județul Satu Mare implementează proiectul ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Obiectivul specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, apelul pentru proiecte cod POR/180/8/2.

În sprijinul acestui proiect, Județul Satu Mare a încheiat contractul de achiziție publică de servicii nr. 84/16.03.2020, servicii de proiectare (proiect tehnic de execuție, documentații pentru avize, verificare tehnică și certificarea performanței energetice și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor), pentru proiectul ”Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”,

Documentația tehnico-economică elaborată propune extinderea clădirii C1 a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare cu o suprafață construită de 228,05 mp. Extinderea se va desfășura pe două nivele, la nivelul parterului cu 228,05 mp iar la nivelul etajului I, 174,70 mp. Aceste spatii vor fi utilizate de Unitatea de Primiri Urgențe în vederea amenajării unei săli pentru computer tomograf, pentru a asigura circuitele funcționale în partea de examinare, tratare, supraveghere a cazurilor pediatrice și pentru a asigura funcțiuni ca arhivă și sală de ședințe, impuse de Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare.

Intervențiile de modernizare în cazul spațiilor existente, utilizate de Unitatea de Primiri Urgențe vor avea ca obiect asigurarea circuitelor funcționale medicale, modernizarea rețelelor de supraveghere video, anti incendiu, de ventilație și climatizare, etc. Se vor folosi corpuri de iluminat cu consum redus de energie electrică și un sistem de recuperare a energiei termice.

Având în vedere necesitatea atribuirii contractului de execuție a lucrărilor, precum și modificarea prețurilor pe piața construcțiilor,

ținând cont de publicarea documentației de atribuire la data de 21.04.2022 cu nr. SCN1105576/20.04.2022, având termen limită de depunere a ofertelor 19.05.2022, dată până la care nu a fost înregistrată nicio ofertă (niciun operator economic nu a depus ofertă pentru atribuirea contractului de execuție a lucrărilor pentru proiectul amintit mai sus),

Județul Satu Mare a transmis proiectantului SC Tegra Plus SRL, adresa înregistrată cu nr. 11581/23.05.2022, prin care a solicitat reactualizarea devizului general aferent proiectului tehnic întocmit, astfel încât acesta să reflecte prețurile reale ale pieței.

SC Tegra Plus SRL, în calitate de proiectant, a transmis prin adresa nr. 393/24.05.2022, înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 11697/24.05.2022, devizul reactualizat.

Ca urmare,

Valoarea totală a investiției este de 14.227.563,62 lei inclusiv T.V.A, din care construcții montaj (C+M) de 8.176.878,62 lei inclusiv T.V.A. iar durata de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect este de 9 luni.

Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

raportat la prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare,

INIŢIEZ:

Proiectul de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției ce se va realiza în cadrul proiectului „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

INIŢIATOR:

PREŞEDINTE

Pataki Csaba

Red. Tehn.: T.L.R./Exemplare 5

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Nr. _____________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției ce se va realiza în cadrul proiectului „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”

Județul Satu Mare implementează proiectul ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Obiectivul specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, apelul pentru proiecte cod POR/180/8/2.

În sprijinul acestui proiect, Județul Satu Mare a încheiat contractul de achiziție publică de servicii nr. 84/16.03.2020, servicii de proiectare (proiect tehnic de execuție, documentații pentru avize, verificare tehnică și certificarea performanței energetice și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor), pentru proiectul ”Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”,

Documentația tehnico-economică elaborată propune extinderea clădirii C1 a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare cu o suprafață construită de 228,05 mp. Extinderea se va desfășura pe două nivele, la nivelul parterului cu 228,05 mp iar la nivelul etajului I, 174,70 mp. Aceste spatii vor fi utilizate de Unitatea de Primiri Urgențe în vederea amenajării unei săli pentru computer tomograf, pentru a asigura circuitele funcționale în partea de examinare, tratare, supraveghere a cazurilor pediatrice și pentru a asigura funcțiuni ca arhivă și sală de ședințe, impuse de Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare.

Intervențiile de modernizare în cazul spațiilor existente, utilizate de Unitatea de Primiri Urgențe vor avea ca obiect asigurarea circuitelor funcționale medicale, modernizarea rețelelor de supraveghere video, anti incendiu, de ventilație și climatizare, etc. Se vor folosi corpuri de iluminat cu consum redus de energie electrică și un sistem de recuperare a energiei termice.

Având în vedere necesitatea atribuirii contractului de execuție a lucrărilor, precum și modificarea prețurilor pe piața construcțiilor,

ținând cont de publicarea documentației de atribuire la data de 21.04.2022 cu nr. SCN1105576/20.04.2022, având termen limită de depunere a ofertelor 19.05.2022, dată până la care nu a fost înregistrată nicio ofertă (niciun operator economic nu a depus ofertă pentru atribuirea contractului de execuție a lucrărilor pentru proiectul amintit mai sus),

Județul Satu Mare a transmis proiectantului SC Tegra Plus SRL, adresa înregistrată cu nr. 11581/23.05.2022, prin care a solicitat reactualizarea devizului general aferent proiectului tehnic întocmit, astfel încât acesta să reflecte prețurile reale ale pieței.

SC Tegra Plus SRL, în calitate de proiectant, a transmis prin adresa nr. 393/24.05.2022, înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 11697/24.05.2022, devizul reactualizat.

Ca urmare,

Valoarea totală a investiției este de 14.227.563,62 lei inclusiv T.V.A, din care construcții montaj (C+M) de 8.176.878,62 lei inclusiv T.V.A. iar durata de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect este de 9 luni.

Având în vedere cele de mai sus,

Raportat la prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art.182 alin. (4) cu trimitere la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Considerăm oportună și legală aprobarea proiectului de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției ce se va realiza în cadrul proiectului „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”.

| DIRECTOR EXECUTIV, Ștern Felicia Cristina | ŞEF SERVICIU SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR, Barta Bianca Melania |
| --- | --- |
| VIZAT JURIDIC, Tănase Loredana Roxana | ÎNTOCMIT, Teodorescu Dana Mirella |

Red./Tehn.T.D.M./Ex. 5